岳城管字〔2019〕8号A类  同意公开

对岳阳市八届人大四次会议第066号建议的

答      复

陈国泰等代表：

你们提出的《关于改善老旧小区停车位的建议》收悉。现答复如下：

为改善市中心城区老旧小区停车难问题，我局根据职能职责，主要做了以下2个方面的工作：

一、推进停车场建设，增加停车泊位数量。一是推进公共停车场建设。2019年，在市主城区新建4处停车场。其中：市十四中停车场项目已完成施工图设计，获得初步设计批复，进入审图阶段；岳阳火车站广场提质改造项目于1月完工并投入运营，设有停车泊位216个；岳阳东站停车场项目一、二期均已完工，设有停车泊位790个；王家河桥东停车场项目正在开展施工、设备总承包单位招投标，监理单位已招标确定。二是发动社会力量建设生态停车场。协调巴陵路原钢材市场开发商建成20个车位的生态停车场，目前已对外开放；协调万象瑞城开发商建设142个停车泊位的生态停车场，现正进行平整土地和植绿补绿，预计今年内完工投入使用。三是利用闲置土地建设临时停车场。利用棚改拆迁土地、闲置空地，建成国大、原三鑫驾校、庙前街、经开区税务局、原国土局5个临时停车场，增加停车泊位约500个，缓解了上述地区周边停车难问题。

二、启动停车收费，加快停车泊位周转。一是实施停车收费。2019年2月1日，先期启动了站前路、东茅岭路两路段停车收费试点工作。在对试点经验总结和成效评估的基础上，经报市政府批准，5月20日，全面启动市主城区28条道路停车收费工作，其中市级管辖路段18条，各区管辖路段10条。目前，已将收费路段及收费标准报市发改委审批备案中。二是施划停车泊位。截至7月22日，已完成东茅岭路、巴陵路、五里牌路、青年路、岳阳大道、求索路、云梦路、南湖大道、建湘路、学院路、洞庭大道、德胜路、花板桥路、枫桥湖路、冷水铺路、旭园路、站前路、白石岭路、青年东路、狮子山路、通海路；南湖新区金鸡路、南湖东游路、邕园路等25条收费路段的临时停车泊位的施划（更新）和喷码，共计4500余个（晚上9时至早上7时可免费停车）。同时，经市中心城区各小区业委会同意，在不改变小区原有绿化率的基础上，可向我局申请将原有绿化用地改建为停车泊位，我局将根据相关小区实际情况依法进行行政审批。

感谢你们对城市管理工作的关心和支持。

岳阳市城市管理和综合执法局

2019年 7月30日

承办负责人：李国伟

承办人及联系电话：余广兴  19973016005