0附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：      岳阳市园林绿化中心

预 算 编 码：        906011

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2020年 6月 8 日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |
| --- |
| 联系人 | 潘红霞 | 联络电话 | 0730-8218652 |
| 人员编制 | 32人 | 实有人数 | 18人 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行城市园林绿化（含城市雕塑，下同）相关法律法规和政策，参与拟订和组织落实有关实施办法；参与拟订全市园林绿化工作的中长期规划，并组织实施；参与编制和实施《岳阳市城市绿地系统规划》等各类园林绿化专项规划。 受委托承担城区新建，改建，扩建园林绿化工程建设质量，安全监督中的事务性工作，参与竣工验收；受委托承担园林绿化工程质量评价并录入园林绿化市场主体信用评价系统；具体承办上级交办的工程建设任务。 负责指导和监督城市公园，广场和城市主次干道附属绿地等城市绿地及配套设施的养护管理工作。 负责全市园林绿化信息系统的建设和管理。 受委托承担本城市绿地规划，设计，建设管理等技术标准和园林绿化考评实施细则的拟定工作。 参与研究制定，组织实施全市园林绿化行业科技发展规划；负责全市园林建设，园林科研，花卉生产，苗木培育，古树名木保护等技术指导工作；负责指导园林绿化科技项目攻关和科技成果的转化，应用，推广以及新技术的引进工作。 参与国家园林城市复查等各类园林绿化创建活动。 负责组织大型花卉展览和城市绿化周等园林绿化科普宣传的具体实施工作。 具体承办园林绿化工程建设的行业指导；组织开展园林绿化行业协会学术，技术交流活动。 承办上级部门交办的其他事项。 |
| 年度主要 工作内容 | （一）全面提升绿地管养水平。 1.园林养护市场化迈出坚定步伐。 2.违规养殖项目清退及善后工作圆满完成。 3.按时完成欧美黑杨清退任务。 （二)重点工作成效明显。 1.城建项目进展顺利。 2.“品质塑城”项目如期完成。 3.鲜花工程品质提升。 （三）2019年国庆主题花展成功举办。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 园林中心2019年获得奖励荣誉 1.被市委宣传部评为“2019年度市党刊党报发行先进单位” 2.被市委组织部评为“2018年度优秀驻村帮扶工作队” 3.承办“国庆70周年主题花展” 4.推行园林管养市场化工作 5.系统内开展“品质塑城”专项行动 6.全市产业项目现场会南湖宾馆和107国道皇姑塘段突击花化美化项目 7.被市平安办评定为2019年平安建设工作先进单位 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
|  |  | 上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1709.22 | 59.36 | 1041.65 |  | 608.21 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  |  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  | 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1605.69 | 476.88 | 275.90 | 200.98 | 1128.81 | 88.86 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
|  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 7.19 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
|  |  | 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1034.26 | 573.52 | 391.19 | 69.55 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 目标1: 2019年度“鲜花一条街”项目为延续项目，地址为岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、市政府广场，鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米。全年分四季施工，计划栽植鲜花总数80万株（盆），并增加花境、置石配景、植物扎景、活动式花盆、立体绿化及其他花器等，工程总预算为300万元 目标2: 园林科研经费与岳阳市花境营造相结合，基于地区生态环境，筛选出适于荫生花境的植物，总结花境营造法则，并探究荫生花境的植物配置模式。主要包括以下内容：（1）植物筛选：基于对本地区植物生境与植物生长限制因子进行分类，建立本地区荫生花境植物筛选体系，筛选出本地区建植荫生花境的植物材料。（2）模式探索与总结：结合岳阳地区生境与施工现场小环境的实际情况，总结适合本地区荫生花境植物配置模式，并推荐相关花境植物。 目标3: 园林绿地信息系统维护项目提供全市绿地信息的调查、统计、查询服务工作；承担风景园林信息系统的建设和管理及辅助性工作。 目标4：园林养护考评工作项目全年定期考核市城市园林绿地管养单位的绿化养护成果，对优胜单位予以奖励。 目标5: 社会绿化管理工作经费用于重大活动、创建及迎检时不属于我中心管养范围内的产权单位社会绿化的工作协调和临时维护任务， 目标6: 园林主题活动经费用于开展园林绿化相关宣传、科普活动，通过打造一系列花展活动营造良好游园氛围。 | 全部完成 |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：鲜花一条街项目鲜花长势良好，成活率高 | 1、成活率达到99% |
|  |  |  | 指标2：荫生花境景观效果好 | 2、100% |
|  |  |  | 指标3：植物适应生长环境，花叶繁茂 | 3、100% |
|  |  |  | 指标4：通过对信息系统、机房维护，保证我中心信息化环境和设备正常运行，为业务工作提供保障。 | 4、100% |
|  |  |  | 指标5：园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率 | 5、100% |
|  |  |  | 指标6：社会绿地养护达标率 | 6、100% |
|  |  |  | 指标7：园林养护考评工作项目全年定期考核 | 7、考核合格 |
|  |  | 数量指标 | 指标1：鲜花一条街项目鲜花栽植 | 1、面积5000㎡ 2、约5000㎡ 3、80万盆 4、2~3种 5、30种 6、100% 7、100% （12）/次/年 |
|  |  |  | 指标2：播种面积 |  |
|  |  |  | 指标3:全年栽植各类花卉 |  |
|  |  |  | 指标4：摸索出适于岳阳市的荫生花境模式； |  |
|  |  |  | 指标5：收集适于岳阳市栽植的优良耐荫花境植物； |  |
|  |  |  | 指标6：机房、核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护，保证系统正常运行 |  |
|  |  |  | 指标7：社会绿地养护完成率 |  |
|  |  |  | 指标8;园林养护考评工作项目全年定期考核 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：鲜花一条街项目鲜花长势良好，成活率高 | 1、按预定时间 2、按进度 3、及时 4、及时 5、及时 6、一级养护 |
|  |  |  | 指标2：荫生花境景观效果好 |  |
|  |  |  | 指标3：植物适应生长环境，花叶繁茂 |  |
|  |  |  | 指标4：通过对信息系统、机房维护，保证我中心信息化环境和设备正常运行，为业务工作提供保障。 |  |
|  |  |  | 指标5：园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率 |  |
|  |  |  | 指标6：社会绿地养护达标率 |  |
|  |  |  | 指标7:园林养护考评工作项目全年定期考核 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：鲜花一条街项目施工、养护总金额控制按预定成本完成 | 1、300万元/年， 2、总金额控制在40万元 3、批准项目预算金额开支。 4、不超预算范围 |
|  |  |  | 指标2：严格控制项目成本， |  |
|  |  |  | 指标3：园林绿地信息系统维护成本支出严格按照2018年批准项目预算金额开支。 |  |
|  |  |  | 指标4:成本控制在预算范围内 |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 加强园林建设，美化城市环境，对城市绿地进行系统规划、加强风景名胜区规划的编制、报批及管理；制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作，提升城市园林绿化满意率，为全市人民营造一个精致、秀美、生态的城市公园环境。推动岳阳打造宜居城市。 | 社会效益好 |
|  |  | 经济效益 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 | 美化城市环境，提高城市绿化率 | 助力大美生态岳阳建设。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 1.园林养护考评工作专项的社会公众或服务对象满意度 2.社会公众或服务对象满意度 | ≧90% |
| 绩效自评综合得分 | 94分 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周明岳 | 党委委员 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 潘巨航 | 财务科负责人 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 朱荣 | 综合科负责人 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 毛安平 | 管理科负责人 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：  潘红霞             联系电话：0730-8218652

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：   鲜花一条街专项维护经费

项目单位：   岳阳市园林绿化中心

主管部门：   岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2019年 6  月 8  日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 朱荣 | 联系电话 | 13017218758 |
| 项目地址 | 岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、市政府广场 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 300 | 实际到位资金 （万元） | 299.12 | 实际支出 （万元） | 299.12 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 300 | 市财政 | 299.12 | 市财政 | 299.12 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 鲜花一条街生产维护费 | 148 | 7月24# | 金鹗公园10万元、花卉中心100万元、科研所38万元 |
| 维护管理费、监理费 | 4.9 | 7月24#、12月46# | 湖南省顺天项目管理公司 |
| 鲜花一条街生产维护费 | 146.22 | 12月46# | 花卉中心85.17万元、科研所50.8万元、金鹗公园10.25万元 |
| 支出合计 | 299.12 |  | 按审计金额支付 |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 项目实施时每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达到四季花团锦簇、百花争艳的效果，确保该路段成为美化、净化、香化、彩化、多样化城市道路。 | 1.全年分四季栽植，八次换花，保证四季有花 2.施工、养护总金额控制在300万元/年 3.鲜花栽植总面积约6000m2，确保全年共栽植鲜花总数70万株（盆），鲜花盛开期达十个月以上。 …… |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 1.鲜花栽植面积 | 6000㎡ |  |
|  |  |  | 2.栽植鲜花总数 | 70万株（盆） | 70万株（盆） |
|  |  |  | 3.鲜花盛开期 | 十个月以上 | 十个月以上 |
|  |  |  | 4、全年换花次数 | 8次 | 8次 |
|  |  | 质量指标 | 1、鲜花长势良好，成活率高 | 99% | 99% |
|  |  |  |  | 达到相关标准 | 达到相关标准 |
|  |  | 时效指标 | 全年分四季栽植，八次换花 | 按预定进度完成 | 按预定进度完成 |
|  |  | 成本指标 | 施工、养护总金额控制在预定成本内 | 300万元/年 | 300万元/年 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 无直接经济效益 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 开展鲜花一条街建设是改善人居环境、提升城市竞争力和美誉度的一项重大举措，对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义 | 社会效益好 |
|  |  | 生态效益 指标 | 美化环境 |  | 环境效益好 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  | ≧90% |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 周明岳 | 党委委员 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 潘巨航 | 财务科负责人 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 朱荣 | 综合科负责人 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 毛安平 | 管理科负责人 | 岳阳市园林绿化中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 潘红霞                联系电话：0730-8218652

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件