附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：     2021年重大节日期间摆花经费

项目单位：      岳阳市苗木花卉管理中心

主管部门：      岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年  4 月 27 日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 章大军 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8277683 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市岳阳楼区南湖大道夏万路 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 190.36 |  | 实际到位资金 （万元） | 190.36 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 190.36 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 190.36 |  | 市财政 | 190.36 |  |  | 市财政 |  |  | 190.36 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 生产费125.93万元，花卉款23.16万元，人工费7.81万元等 |  |  |  | 156.9 |  | 2021年1月--12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木花卉管理中心 |  |  |  | 22.2 |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 岳阳市苗木花卉管理中心 |  |  |
| 设计费 |  |  |  | 7.13 |  | 2021年8月 |  |  |  |  | 岳阳市园科园林设计有限公司（城管局支付） |  |  |
| 监理费 |  |  |  | 4.13 |  | 2021年8月 |  |  |  |  | 湖南顺天工程项目管理有限公司（城管局支付） |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 190.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明岳阳、秀美岳阳的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆满完成了去年春节、“十一”在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点摆花造景的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓岳阳，营造和谐秀美的城市形象 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 按次完成在城市主要景点摆花造景的任务 |  |  | 在重大节日完成摆花造景任务 |  | 全年共完成在春节、及国庆期间摆花任务两次。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 达到验收要求的标准 |  |  | 高质量完成造景任务 |  | 均能够依照设计图施工。 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 在重大节日到来之前完成摆花造景 |  |  | 按时完成摆花造景 |  | 在春节、“十一”到来之前顺利完成了在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点的摆花造景任务。 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 成本按绩效目标万控制，控制在万以内 |  |  | 控制在190.36万元以内 |  | 总成本控制在190.36万元以内。 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 间接助力岳阳经济的发展 |  |  | 吸引旅游、投资、置业 |  | 间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 致力于提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内核。 |  |  | 擦亮优秀旅游城市、最具幸福感城市、文明城市、百强宜居城市等名片，让岳阳的知名度更高、美誉度更响。 |  | 节日摆花重点在于烘托节日气氛，符合岳阳市绿线规划的要求，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 提升城市绿地面积 |  |  | 增添节日气氛，美化城市环境。 |  | 充分向来岳旅客展示岳阳的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 得到上级领导和市民的好评 |  |  | 得到较高的群众满意度 |  | 通过媒体报道，节日摆花对于岳阳市的城市环境提升效果是显而易见的，群众对于节日摆花比较支持，认为摆花既美化了环境，又增加了节日的氛围。 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 章大军 |  |  | 副主任 |  |  |  | 岳阳市苗木花卉管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 周建辉 |  |  | 综合股股长 |  |  |  | 岳阳市苗木花卉管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 陈 彬 |  |  | 财务股股长 |  |  |  | 岳阳市苗木花卉管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

- 评价报告综述 - 一、 项目基本情况 - 城市节日气氛摆花经费主要服务于：城市节日气氛营造摆花：春节对南湖广场、巴陵广场、火车东站、火车站、王家河路口、会展中心路口、金鄂公园东广场等七个地点进行了节日气氛布置；国庆节对南湖广场、巴陵广场、火车东站、金鄂公园东广场四个地点进行了节日气氛营造布置，为岳阳市城市城区增添了浓烈的节日气氛。 - 二、项目资金使用及管理 - （一）城市节日气氛摆花项目资金通过岳阳市财政局采购办组织的竞争性谈判，最后确定由我单位岳阳市苗木花卉管理中心进行组织实施，实际采购资金190.36万。 - （二）项目确定后，立即组织中心班子召开支委会，成立了以书记、主任罗明权为组长、副主任章大军为副组长、侯进、周建辉为成员的城市摆花领导小组。 - (三)项目资金严格按中心财务管理制度，由询价小组对实施项目进行多方询价，对财务进出账实施严格管控，并对超出五万元以上的资金必须通过支委会决定才能进行支付。 - 三、项目组织实施情况 - （一）首先对城市摆花地点进行勘查，对图纸进行认真分析，了解工程所用材料的价格，通过多方询价确定施工单位。 - （二）成立城市节日气氛摆花自评工作小组。接城市节日气氛营造摆花项目后，成立了以主任、书记罗明权为组长的绩效自评工作小组，制订了自评实施方案，由财务股负责对城市摆花项目经费开展绩效自评工作。 - （三）节日气氛营造摆花项目完成后，我中心及时邀请了市财政、市城管局等相关负责人进行了验收。并请负责该项目的负责人、有关专家进行了点评，提出了宝贵的意见。 - （四）开展绩效自评。对城市节日气氛营造摆花项目使用进行认真审核，并对城市摆花的询价单位、市场进行走访、调查，对相关的情况进行认真的汇总分析，对城市摆花项目的实际效果、社会效果、及利润进行了认真的绩效自评。 - 四、绩效评价指标分析情况 - （一）资金到位情况分析。2021年城市摆花资金190.36万，实际到位190.36万。 - （二）资金使用情况分析。城市摆花经费进行专款专用，绝对保证城市摆花效果，为城市增添节日气氛，充分展示了岳阳市的城市精神面貌。 - （三）资金管理分析。制定了财务制度，严格遵照执行资金使用的相关规定、严守法规，科学安排摆花地点、充分发挥专业特长、合理配置、合理编制预算、精打细算、厉行节约、专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。 - （四）项目情况分析。2021年预算安排190.36万，实际摆花费用190.36万，项目资金由支部统一研究，由财务统一管理，充发挥专业特长，将城市摆花作为对外展示的形象窗口，充分展现了岳阳形象。 - （五）项目主要绩效分析 - （一） 给城市增添了浓烈的节日气氛，给市民带来了美的感受、增强了市民幸福感，拉近了城市与市民的距离。 - （二）为岳阳园林城市、文明城市保驾护航，节日气氛的装点给城市带来不一样的亮点，赢得了各级领导和广大市民的一致好评。 - （三）对提升岳阳城市品位、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要意义，同时促进了岳阳旅游业的发展。 - 五、综合评价结论： - 综合分析，城市节日气氛营造给城市增添了节日气氛，拉近了城市与市民的距离，给市民增添了幸福指数，顺应民声，符合城市发展的要求，符合全国文明城市、园林城市的发展需求，促进了岳阳旅游业的发展，为打造美丽岳阳、幸福岳阳奠定了基础，提升了城市品位。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分97分。考评结果为优秀。 - 六、存在的问题： - 城市节日气氛摆花给节日增添了一些节日气氛，也创造了一些亮点，但是要打造美丽岳阳、幸福岳阳，提升城市品位，仅靠现有的资金投入很难达到实际要求。 - 七、工作建议： - （一）城市节日营造效果良好，按现有的资金投入很难打造高大上的亮点，建议市财政每年适当增加该经费，为节日气氛营造每年上一个台阶，给城市增添新的活力。 - （二）加强节日气氛营造摆花的设计，使每一次的节日气氛营造给市民耳目一新的感受，很好的展现岳阳的形象与实力。 - 岳阳市苗木花卉管理中心 - 2022年4月27日