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1、 单位基本情况
（一）职能职责
市城市管理和综合执法局主要承担市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。
（二）机构设置
局机关编制人数46人，在职人数46人，设置15个内设机构，内设机构分别是局办公室、人事科、综合调研室、计划财务审计科、信访维稳科、政策法规科、执法监督科、行政审批科、城市管理考评科、环境卫生管理科、基础设施建设管理科（规划技术科）、园林绿化管理科、燃气和安全管理科、地下管线管理科、城市容貌管理科。按章程设置局机关党委、机关纪委，按相关规定设置城市管理工会、离退休人员管理服务科等，共19个科室。局属二级机构市园林绿化管理中心编制10人，在职人数8人，未独立核算，财务由局机关统一管理。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年,单位基本支出总额为1499.47万元，其中人员经费支出1356.26万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。公用经费支出143.21万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位运转费用支出。
2025年度公务接待费预算金额为1万元，实际支出金额为0.83万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为6万元（其中公务用车购置预算0万元），公务用车运行维护费实际支出金额为3.06万元（其中公务用车购置决算0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总额3.89万元，控制在年初预算之内。
（2） 项目支出情况
2025年，项目资金年初预算金额为175.50万元，年中追加项目经费预算18751.84万元，年度项目支出预算调整为18927.34万元。
本年项目支出总额为17405.22万元，其中：日常工作经费123.72万元，非税收入超收返还及执收成本61.68万元，企业军转干部补助0.89万元，生活垃圾分类、城市管理考评专项经费150.04万元，市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目1639.54万元，蛇皮套和三大湖整治290万元，市中心城区春节氛围营造经费195.98万元，园林绿化管理经费65.82万元，鲜花一条街生产维护经费87.20万元，城市燃气管道老化更新改造工程经费525.20万元，其他事务管理经费（赔偿款）60.71万元，旅发大会市容市貌提质改造项目13545.19万元，巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路）绿化海绵改造工程220.60万元，花果畈垃圾处理场390.27万元，城市基础设施生命线安全工程项目30.24万元，双拥示范街区建设项目18.13万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位2025年度政府性基金年初预算数为0，年中调整预算金额为3845.47万元，政府性基金支出总额为3845.47万元，其中：蛇皮套和三大湖整治3468.83万元，市城区桥梁检测服务（9座）134.68万元，船舶垃圾收集经费101.96万元，青年堤等排水主涵清淤工程12.59万元，巴陵石化公司（原洞氮）权属泵站维修改造工程17.41万元，巴陵大桥西蘑菇亭公共绿地综合改造项目110万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（1） 年度绩效目标
2024年，我局始终坚持人民至上理念，紧紧围绕精细、智慧、文化、绿色、人本、平安“六大城管”建设，不断优化城市管理，增强服务功能，推动城市高品质发展。
(2） 预算支出完成情况及取得效益
1.以举办旅发大会为契机，聚力完善城市功能配套
按照“办一次会、兴一座城”的理念，切实履行省旅发大会城乡风貌组牵头单位职责，会同相关部门单位筹资3.2亿元实施城乡风貌提质“六大行动”，助力省旅发大会出新出彩。一是翻新大修破损道桥，城市动脉焕颜升级。对岳阳大道、金凤桥南路等8条道路进行了翻新，对洞庭大道、北港南路等4条道路进行了大修，改造后的道路既“好看”又“好走”。二是补绿增色扮靓节点，绘就红绿交织画卷。新增绿地4万平方米、补植行道树6000余株，在岳阳大道、南湖广场等地匠心打造主题绿雕7处，在京港澳高速出入口、三荷机场等重要区域精心布设时令鲜花3万余盆，营造出喜迎八方来客的浓厚氛围。三是提质改造景观亮化，城市夜景流光溢彩。完成南湖广场、岳阳东站广场等36处景观照明提质改造；运用点光源和线型灯等技术对步行街友阿大厦进行造景亮化，在洞庭南路与巴陵西路交汇处建设显示面积达500平方米的裸眼3D屏，成为城市夜景新亮点、新地标。四是提升公厕建管水平，彰显城市文明温度。组织提质改造公厕191座，新建智慧公厕、智慧公交驿站、高标准示范公厕共计18座，实现硬件设施与服务质量双提升，得到市民和游客广泛好评。五是精心打造文化名片，展示城市文化底蕴。更新融入麋鹿、江豚、岳阳楼等岳阳元素的文化护栏3.56万米，成为流动的岳阳文化窗口。在80块大型广告牌、16处电子屏、20座人行天桥投放“大美江湖，天下岳阳”等主题宣传标语，充分展示岳阳独特魅力。依法拆除631处户外广告，擦亮城市“天际线”。
2.以开展污染防治为抓手，奋力守护城市蓝天碧水
切实扛牢“守护好一江碧水”政治责任，以高品质生态环境支撑城市管理高质量发展，助力建设天更蓝、地更绿、水更清的美丽岳阳。一是稳步推进生活垃圾分类。举办“垃圾分类宣传周”、垃圾分类达人演讲比赛等大型活动。积极探索“垃圾分类+”模式，将其与湘超联赛、文明城市建设、志愿服务等活动深度融合，群众参与度和社会认同感显著增强。我市因垃圾分类工作成效突出，在全省“城管进社区”暨城市管理工作现场会上作典型推介。二是认真开展餐饮油烟管控。新购置油烟检测仪8台，补齐专业设备短板；聚焦“五禁一劝”要求，开展专项整治行动46次，取缔违规露天烧烤摊点30处，查处露天熏制行为97起，形成“处罚一个、警示一片”的效果。三是全力落实飞灰管控要求。指导湘阴县、汨罗市完成飞灰不规范堆存问题整改；督导平江县、华容县、汨罗市、岳阳锦能公司全力落实飞灰资源化利用“4000+N”吨任务；云溪区罗家坳垃圾填埋场进场飞灰全部得到规范填埋。四是多管齐下治理建筑垃圾。出台《岳阳市建筑垃圾联单管理制度（试行）》等文件。深入开展城市建筑垃圾治理百日攻坚行动，立案171件，清理存量建筑垃圾5万余吨。与市城投集团、北京建工资源公司签订框架合作协议，为推进市中心城区建筑垃圾资源化利用项目建设明确了路径。
3.以实施精细管理为主线，努力刷新城市颜值气质
秉承精心、精细、精致理念，坚持问题导向、结果导向，补短板、强弱项、消盲区，持续提升城市颜值气质。一是环卫保障更加高效。认真办好“整治拖欠环卫工人工资”民生实事，未发生拖欠环卫工人工资问题，让环卫工人有保障、有干劲。市中心城区大型垃圾中转站高效运转，全年转运生活垃圾37万吨、餐厨垃圾12.2万吨。市静脉产业园全年焚烧生活垃圾52万吨、并网发电1.9亿度，资源化处置餐厨垃圾5.28万吨，规范化处置医疗废物3900余吨。花果畈垃圾填埋场全年全量化处置垃圾渗滤液10万吨。二是市政设施更加完善。完成道路路面维修1.6万平方米、人行道维修3.7万平方米，维修更换各类检查井、雨水窗1400套，清淤疏浚排水管网23万米，清理桥梁伸缩缝超3.9万米；对桐子岭、城东南路等泵站关键设备进行了大修升级。三是园林绿化更加优美。全面践行“公园城市”发展理念，建设口袋公园25个、城市绿道8.6公里，开放公园草坪、林下空间及空闲地等区域5.2公顷，实施“国球进公园”活动新增乒乓球台29个，打造了“300米见绿、500米见园”的15分钟休闲生活圈。四是照明管护更加精细。市主城区装灯率达100%、亮灯率和设施完好率均超过98%；完成岳阳大道等40条主次干道绿色照明改造，新装LED灯具6100余套，安装智慧单灯控制终端2000套；在公园广场、主要路段、重要节点采取摆花和亮化造景等方式营造节日氛围，实现“白天赏花、夜晚观灯、全天看景”的良好效果。
4.以增进民生福祉为重点，全力提高城市管理温度
把增进民生福祉作为工作出发点和落脚点，认真解决涉及群众切身利益的问题，打通服务群众“最后一公里”。一是持续开展停车秩序专项整治，缓解城区“停车难”问题。拆除违规设置停车设施50余处，释放公共停车泊位2000余个，特别是市公安局城管执法大队在整治行动中发挥了重要保障作用；发送劝离短信3.63万条，抄牌违停车辆2.09万台次，提高了道路临时泊位周转率；完成149家“产权清晰、符合条件又确有需求”的停车场备案登记，得到市人大和市政府充分肯定；以市政府办名义下发《关于做好市城区机关事业单位停车场对外开放工作的通知》，督促各级机关、国有企事业单位免费对外开放内部停车泊位6000余个。二是持续开展“城管进社区”活动，整治社区“脏乱差”顽疾。建立城管与街道、社区、物业等联动协作的“问题收集—任务分派—联合处置—结果反馈”闭环管理机制。实施“宣传+服务”双轮驱动，开展宣传活动85场，发放宣传资料14万余份，收集居民诉求1900余条，解决污水直排、基础设施破损等问题1763个，提升了社区人居环境。三是持续开展部门联合执法行动，整治两站地区“喊客拉客”难题。建立“城管+公安+交通运输”联勤联动机制，开展“打非治违”联合执法行动190次，查处非法营运车辆36台，移送公安机关依法行政拘留2人，有力维护了岳阳窗口形象。四是持续完善城管行政审批流程，助力优化岳阳营商环境。高效办理审批事项1058件。优化营商环境“获得用气”指标测评位居全省并列第一。打造城管类事务“一证通办”升级版，将原有的“四证合一”升级为“六证合一”，推行市、区两级占道类审批“并联办”。市政府《营商专报》专文推介表扬我局优化营商环境工作成效。五是持续开展对口帮扶支援工作，助力改善民生凝聚人心。与桑日县政府签订合作协议，筹措资金20余万元支援桑日县，接待桑日县来岳阳考察多次，帮扶其提升城市建设管理水平；对平江县、湘阴县共6个村开展驻村帮扶，落实各项资金120余万元，助力乡村振兴。
5.以保障安全稳定为底线，大力提升城市运行韧性
将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，不断提升本质安全水平，城管领域安全形势稳中向好。一是持续深化城镇燃气安全整治，守护好“用气”安全。全力落实中央纪委国家监委监督推进的“整治城镇燃气安全问题”民生实事，更新改造老化燃气管网38.04公里、户内设施1.31万户，整合市主城区6个液化石油气场站并实现集中配送，“敲门行动”入户安全宣传和餐饮企业负责人安全教育实现“两个100%覆盖”，排查整改安全风险隐患1710个。二是统筹做好城区防洪排涝工作，守护好“汛期”安全。印发《岳阳市主城区防涝排渍预案》，锚定“人员零死亡、城市正常运转、群众损失降至最低”三个目标，严格落实“631”叫应提醒机制，依托市智慧城管平台实行24小时监控和调度，有效应对8轮强降雨天气，确保了安全度汛。三是坚决抓好烟花爆竹管控工作，守护好“节日”安全。建立市－县（市、区）－乡镇（街道、管理处）－村（社区）四级指挥体系，聚焦烟花爆竹生产、销售、储存、运输、燃放5大环节持续开展整治行动，检查门店4500余家，劝阻燃放行为7000余起，移送公安机关依法行政拘留4人，守住了安全、环保两条防线。四是做实做细信访维稳各项工作，守护好“政治”安全。加强信访问题源头治理和法治化，59件信访事项（含中央巡视组交办15件）均得到及时办理，未发生越级赴省进京上访和大规模集体上访问题。协调妥善解决市静脉产业园有关企业之间合同纠纷，避免了重大群体性事件发生。全面落实平安建设要求，印发《加强机关院落、家属小区、公园广场安全防范工作职责任务分工方案》和相关安全防范指引，督导相关单位加强人防、物防、技防和制度防建设，全系统总体平安稳定。
6.以全面从严治党为导向，致力营造良好政治生态
坚持严在平时、严在份上、严在自身，为城市管理和综合执法工作提供坚强保障。一是严格标准选人用人。把政治标准放在首位，通过公务员考试招录参公人员2名、“四海揽才”引进专业人员2名，安置退伍士兵2名，调任工作人员2名，提拔任用正科职干部2名、副科职干部9名，调整交流科级干部14名，晋升职级干部65名，挑选8名年轻干部跟班学习。二是严管厚爱传导压力。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，局党组举办读书班4期，组织开展各类学习100余场，局领导班子成员赴局属单位专题授课7次，推动学习教育从“有形覆盖”向“有效覆盖”深度转化。局党组与市纪委监委驻局纪检监察组会商全面从严治党工作2次，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。三是严肃执纪形成震慑。给予党纪政务处分12人，批评教育1人，责令检查1人，诫勉1人，让干部职工受警醒、明底线、知敬畏。健全市城管执法支队、市城管事务中心、市市政维护管理中心、市城市照明管理中心等局属单位基层纪委组织，延伸监督触角，激活基层纪检组织战斗力。
(3） 预算资金管理情况
根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）、岳阳市财政局《关于开展2025年度市级预算支出绩效自评工作的通知》（岳财函〔2026〕25号）等文件要求，我局成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。
1.预算及绩效管理情况
我单位非常重视资金预算管理。从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到资金预算有目标，确保了财政资金支出效益。于2026年3月组织相关业务科室及局属预算单位开展了2025年度预算支出绩效自评工作，指导相关业务科室填报项目支出绩效自评表，确保绩效自评工作有序开展，绩效自评成效显著。
2.专项组织情况分析
在年初预算申报阶段，完成了2025年度项目预算绩效目标申报，将各专项纳入绩效管理，明确了主体责任。各项目责任部门在项目的实施过程中制定了项目实施方案，成立了项目领导小组，强化了项目管理组织领导。工程建设项目主要是第四届旅发大会市容市貌提质改造项目、船舶垃圾收集、城区燃气管道老化更新改造工程、主城区桥梁加固维修工程、蛇皮套和三大湖整治、市中心城区春节氛围营造、鲜花一条街生产维护等项目，都严格履行了政府采购和招投标手续，政府采购限额以下的项目均严格按政府采购交易程序实施。
3.专项管理情况分析
实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式，符合规定范围的项目。事前必须由实施单位向市城管局分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由、依据、项目实施效果等，重大事项经市城管局党组研究决定后，报分管财务领导审批。
4.资产管理情况
按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由局办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。固定资产配置和处置，均按市国有资产管理相关规定程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。开展“三资”清查和资产盘点，于2025年10月和12月分别进行了两次国有资产自查工作，及时清点了闲置及出租出借资产信息，落实资产权属问题，进一步明晰产权、提高资产使用率。并根据本单位实际情况，修订了资产管理制度，加强实物管理。
5.资金管理情况
本单位专项资金管理按资金用途专款专用，各专项间独立核算，严禁混用。严格按照专项资金批准计划使用，不擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，对每笔专项资金的支付严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。对专项资金的使用流程进行监督，定期查看财务报表检查专项资金使用情况。
6.运行成本和管理效率
2025年，局机关全年预算金额为24830.93万元，实际支出金额为22750.16万元，其中基本支出1499.47万元、项目支出21250.69万元，年度预算执行率为91.62%，单位运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高。
[bookmark: _Toc2686_WPSOffice_Level2]评价结论：评价小组通过定量和定性分析2025年岳阳市城市管理和综合执法局本级整体支出，绩效评价最后得分为99.16分（具体评份明细见附件二），评价等级为“优”。
（四）绩效指标分析
1.预算执行过程情况
预算执行过程指标分值为10分，评价得分9.16分，主要扣分原因为全年执行数占全年预算数的比例为91.62%，少量公用经费和项目经费结余暂未支付。
[bookmark: _Toc1611]2.预算支出产出情况
预算支出产出指标分值50分，评价得分50分。
[bookmark: _Toc25059]3.预算支出效益情况
预算支出效益指标分值30分，评价得分30分。
4.服务对象满意度情况
预算支出服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分。
七、存在的问题及原因分析
（1） 预算执行存在偏差。2025年年初预算数为1396.04万元，决算数为22750.16万元，主要原因一方面系根据年中工作实际情况及时调整预算，另一方面也反映出部门间沟通不够，资金申请不够及时，预算编制不够全面、完整。
（二）政府采购管理有待加强。2025年政府采购年中追加预算金额较大，政府采购预算编制不够全面，同时涉及到政府采购项目问题整改情况，主要问题涉及采购实施计划中评标方法及标准未统一、资料缺失、部分流程不规范等问题。
8、 下一步改进措施
 （一）完善项目资金绩效管理
1.强化事前评估。预算编制起始阶段按项目紧迫性和成本效益分析，对项目支出进行科学合理的优先级排序，针对项目的必要性、经济性、目标合理性、方案可行性等方面进行源头把控。
2.强化事中跟踪。预算执行中与业务科室协作开展事中绩效跟踪监控。围绕年初绩效目标，分析预算执行进度，监控财政资金的预计产出和执行效果，做到全覆盖、无死角，防止出现偏离绩效目标的现象。加强各业务科室间沟通协调，掌握项目工作进度，要求业务科室定期填报项目支出绩效自评表，按照项目实施进度和合同规定及时跟进预算资金申请和支付流程，进一步提高预算执行率。加强单位部门间沟通与协作，根据项目实施进度及时向财政部门申请预算资金，提高资金支付效率。
3.强化事后评价。将绩效目标的编报质量、绩效运行监控的实际情况及绩效评价的最终结果，作为下一年度预算安排和政策调整的参考依据，确保财政资源的有效配置和政策的精准实施。
（2） 提高政府采购管理水平
制定政府采购相关政策、法律法规、业务知识的培训计划，组织开展业务培训，提高工作人员业务水平。切实履行政府采购主体责任，严格按照政府采购相关法律法规进行采购，避免再次出现类似问题。严格代理机构选取标准，严把政府采购审核，确保招投标程序合法合规、公平公正。
9、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。本单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开。

报告附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）







附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	57　
	　55
	96.49%　

	经费控制情况（万元）
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费
	9.88
	7.00
	3.89

	   1、公务用车购置和维护经费
	8.47
	6.00
	3.06

	      其中：公车购置
	0
	0
	0

	            公车运行维护
	8.47
	6.00
	3.06

	   2、出国经费
	0
	0
	0

	   3、公务接待
	1.41
	1.00
	0.83

	项目支出：
	7348.38
	22772.81
	21250.69

	1、日常工作经费
	0
	125.00
	123.72

	2、非税收入超收返还及执收成本
	140.56
	50.5
	61.68

	3、本级专项资金
	7207.82
	22536.6
	21104.57

	市中心城区春节氛围营造经费
	273.77
	199.60
	195.98

	园林绿化管理经费
	97.81
	68.47
	65.82

	城市基础设施生命线安全工程项目
	0
	425.2
	30.24

	蛇皮套和三大湖整治
	3328.19
	3758.83
	3758.83

	市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目
	1742.5
	1639.54
	1639.54

	垃圾分类、城管考评专项经费
	433
	200
	150.04

	企业军转干部补助
	1.95
	0.89
	0.89

	青年堤等排水主涵清淤工程
	0
	12.59
	12.59

	巴陵石化公司（原洞氮）权属泵站维修改造工程
	0
	17.42
	17.41

	鲜花一条街生产维护经费
	223.99
	87.2
	87.2

	市城区桥梁检测服务（9座）
	100
	134.68
	134.68

	城市燃气管道老化更新改造工程经费
	581.48
	533.15
	525.20

	船舶垃圾收集经费
	425.13
	133.71
	101.96

	旅发大会市容市貌提质改造项目
	0
	14056.21
	13545.19

	巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路）绿化海绵改造工程
	0
	300
	220.6

	花果畈垃圾处理场
	0
	618.39
	390.27

	双拥示范街区建设项目
	0
	36.26
	18.13

	巴陵大桥西蘑菇亭公共绿地综合改造项目
	0
	314.46
	110

	其他事务管理经费（赔偿款）
	0
	60.71
	60.71

	公用经费
	
	
	　

	    其中：办公经费
	177.11
	155.43
	130.08

	          水费、电费、差旅费
	12.96
	15
	13.13　

	          会议费、培训费
	0.8
	0
	0

	政府采购金额
	——
	550
	540.20

	部门基本支出预算调整 
	——
	455.26
	455.26

	楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厉行节约保障措施
	　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：




附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表
	市级预算部门名称
	岳阳市城市管理和综合执法局　

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1396.04
	24830.93
	22750.16
	10
	91.62%
	9.16

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：18893.42
	其中：基本支出：1499.47

	
	政府性基金拨款：3845.47
	项目支出：21250.69

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：11.27
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	目标 1：构建城市管理管理精细化、规范化、不断提高城市管理公共服务水平、打造精细、智慧、文化、绿色、人本、平安城管，为岳阳大城市建设做出应有贡献。
目标 2：科学设置指标，把实事项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标。
目标3：保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。　　
	1、以管理精细化、规范化的城管队伍服务城市管理，提高了城市管理公共服务水平，进一步打造精细、智慧、文化、绿色、人本、平安城管，为岳阳大城市建设做出了应有贡献。
2、科学设置考核指标，按时按质完成实事项目和政府重点工作。
3、顺利保障了局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。

	绩
效
指
标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	翻新大修破损道桥
	8条道路翻新，4条道路大修
	8条道路翻新，4条道路大修
	　3
	　3
	　

	
	
	
	补绿增色扮靓节点
	新增绿地4万平方米、补植行道树6000余株打造主题绿雕7处、布设时令鲜花3万余盆
	新增绿地4万平方米、补植行道树6000余株打造主题绿雕7处、布设时令鲜花3万余盆
	　2
	　2
	　

	
	
	
	精心打造文化名片
	更新文化护栏3.56万米；在80块大型广告牌、16处电子屏、20座人行天桥投放主题宣传标语；依法拆除631处户外广告
	更新文化护栏3.56万米；在80块大型广告牌、16处电子屏、20座人行天桥投放主题宣传标语；依法拆除631处户外广告
	2
	2
	

	
	
	
	提升公厕建管水平
	组织提质改造公厕191座，新建智慧公厕、智慧公交驿站、高标准示范公厕共计18座
	组织提质改造公厕191座，新建智慧公厕、智慧公交驿站、高标准示范公厕共计18座
	2
	2
	

	
	
	
	稳步推进生活垃圾分类
	举办“垃圾分类宣传周”、一次垃圾分类达人演讲比赛
	举办“垃圾分类宣传周”、一次垃圾分类达人演讲比赛
	2
	2
	

	
	
	
	开展餐饮油烟管控
	新购置油烟检测仪8台；开展专项整治行动46次；取缔违规露天烧烤摊点30处；查处露天熏制行为97起
	新购置油烟检测仪8台；开展专项整治行动46次；取缔违规露天烧烤摊点30处；查处露天熏制行为97起
	2
	2
	

	
	
	
	提质改造景观亮化
	完成36处景观照明提质改造；建设显示面积达500平方米的裸眼3D屏
	完成36处景观照明提质改造；建设显示面积达500平方米的裸眼3D屏
	　2
	　2
	　

	
	
	质量指标
	以高品质生态环境支撑城市管理高质量发展
	确保城市管理高质量发展
	城市管理得以高质量发展
	　3
	　3
	　

	
	
	
	市中心城区大型垃圾中转站高效运转
	实现高效运转
	实现高效运转
	　3
	　3
	　

	
	
	
	照明管护更加精细
	提升精细化程度
	提升精细化程度
	3
	3
	

	
	
	
	市政设施更加完善
	完善市政设施
	市政设施得以完善
	　3
	　3
	　

	
	
	时效指标
	统筹做好城区防洪排涝工作
	依托市智慧城管平台实行24小时监控和调度
	依托市智慧城管平台实行24小时监控和调度
	　4
	　4
	　

	
	
	
	做实做细信访维稳各项工作
	信访事项及时办理
	信访事项均得到及时办理
	　4
	　4
	　

	
	
	成本指标
	控制在预算内
	不超过预算金额
	未超过预算金额
	　5
	　5
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　5
	　5
	　

	
	
	
	对自然环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　5
	　5
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。
	产生间接经济效益
	产生间接经济效益
	　7
	　7
	　

	
	
	社会效
益指标
	以举办旅发大会为契机，聚力完善城市功能配套
	实现硬件设施与服务质量双提升
	实现硬件设施与服务质量双提升
	　3
	　3
	　

	
	
	
	持续开展“城管进社区”活动，提升社区人居环境
	提升社区人居环境
	提升了社区人居环境
	3
	3
	

	
	
	
	持续完善城管行政审批流程
	优化岳阳营商环境
	有力优化了岳阳营商环境
	3
	3
	

	
	
	生态效
益指标
	园林绿化更加优美
	提升生态环境　
	有效提升生态环境
	　7
	　7
	　

	
	
	可持续影响指标
	努力把岳阳管理成干干净净、整整齐齐、清清爽爽的城市
	有可持续影响
	具有可持续影响
	　7
	　7
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	　≥95%
	　98%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	99.16
	　


填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：


附件3-1

2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	日常工作经费　

	主管部门
	　
	实施单位
	岳阳市城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	125
	125
	123.72
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	125
	125
	123.72
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1.市中心城区建成区垃圾收运比例达到100%，全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。2.市中心城区无破损、陈旧、存在安全隐患的户外广告，无未经审批设立的户外广告。3.完成《岳阳市地下管线管理条例》的立法调研，形成调研报告。4.开展安全宣传教育培训活动，组织安全技能比赛，开展安全隐患排查；组织应急预案演练；举办特色活动。5.全面规范燃气工程建设管理，认真抓好燃气隐患排查治理，继续开展燃气安全专项整治，提升燃气事故应急处置水平，抓好燃气做作业人员培训教育。6.城市管理工作得到广大市民的理解和支持，形成城市共治共享的良好氛围，进一步提升城管形象。7.负责城管行政执法、风景园林、卫生、市政道路、城市路灯、城市燃气、渣土道路破占、户外广告、城区限炮、火车站广场、高铁站广场等行政执法工作。8.广泛开展禁炮宣传，营造浓厚的禁炮氛围，在新闻媒体上广泛宣传、向市民群众广泛宣传、向市民群众群发禁炮短信、组织车队巡回宣传、电子屏播放禁炮公益广告等。9.提升道路通行质量，使市民走得通畅、走得安全。主要工作是督促相关部门加强城区道路日常维护、人行道提质改造、排水管道清淤、窨井设施维修等。
	1.市中心城区建成区垃圾收运比例达到100%，全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。2.确保了城区无破损、陈旧、存在安全隐患的户外广告，无未经审批设立的户外广告。3.完成了《岳阳市地下管线管理条例》的立法调研，形成调研报告。4.开展了两次安全宣传教育培训活动，组织了一次安全技能比赛，开展了4次全隐患排查。5.积极开展了燃气隐患排查治理和燃气安全专项整治。6.城市管理工作得到了广大市民的理解和支持，形成了城市共治共享的良好氛围，进一步提升了城管形象。7.负责城管行政执法、风景园林、卫生、市政道路、城市路灯、城市燃气、渣土道路破占、户外广告、城区限炮、火车站广场、高铁站广场等行政执法工作。8.进行了一次禁炮宣传，完成了新闻媒体宣传、向市民群众群发禁炮短信、组织车队巡回宣传、电子屏播放禁炮公益广告等工作。9.积极督促相关部门加强城区道路日常维护、人行道提质改造、排水管道清淤、窨井设施维修等。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	开展安全宣传教育培训活动
	2次
	2次
	1
	1.00
	　

	
	
	
	组织安全技能比赛
	1次/100人
	1次
	1
	1.00
	　

	
	
	
	开展安全隐患排查
	4次
	4次
	1
	1.00
	　

	
	
	
	组织应急预案演练
	1次/100人
	1次
	1
	1.00
	

	
	
	
	举办特色活动
	1次/50人
	1次
	1
	1.00
	

	
	
	
	禁止燃放烟花炮竹中心城区范围
	全市
	全市
	1
	1.00
	

	
	
	
	开展禁炮宣传媒体宣传
	报纸32次/年，电视台全年播放
	32次/年
	1
	1.00
	

	
	
	
	向市民群发禁炮短信
	600000条
	600000条
	1
	1.00
	

	
	
	
	配合城管支队禁炮执法、垃圾倾倒、户外违规广告牌、打击毁绿等专项整治行动。
	为期三个月，配合城管支队专项整治行动三次。
	三个月
	1
	1.00
	

	
	
	
	协助燃气执法保障，打击偷盗气、破坏燃气管道专项行动。
	打击城市偷盗燃气现象。
	有力打击了城市偷盗燃气现象
	1
	1.00
	

	
	
	
	完成整治区域
	大型广告：全市中心城区
	全市中心城区
	1
	1.00
	

	
	
	
	拆除户外广告数量
	400个
	400个
	1
	1.00
	

	
	
	
	开展燃气安全隐患专项整治
	1次／年
	1次
	1
	1.00
	

	
	
	
	燃气隐患排查治理
	50次
	50次
	1
	1.00
	

	
	
	
	燃气从业人员培训
	300人
	300人
	1
	1.00
	

	
	
	
	发放城市管理各类宣传资料。
	100000份
	100000份
	1
	1.00
	

	
	
	
	全方位开展《中华人民共和国安全生产法》《岳阳市扬尘管理条例》《岳阳市燃气管理办法》《岳阳市绿线管理办法》《岳阳市生活垃圾分类管理办法》《岳阳市机动车停车条例》《岳阳市文明促进条例》等城市管理行业法律法规。
	24次
	24次
	1
	1.00
	

	
	
	
	签订立法服务合同；完成立法草案送审稿、起草说明、依据对照表、注释稿、相关参阅资料等 
	共1套
	1套
	1
	1.00
	

	
	
	
	完成城区主要道路维护和管理。
	7条道路
	7条道路
	1
	1.00
	

	
	
	
	人行道海绵化提质改造
	3条人行道
	3条人行道
	1
	1.00
	

	
	
	
	窨井设施维修
	7处
	7处
	1
	1.00
	

	
	
	
	确保年度燃气稳定供应
	2.7亿立方米
	2.7亿立方米
	1
	1.00
	

	
	
	
	服务燃气用户
	157.16万户
	157.16万户
	1
	1.00
	

	
	
	
	组织车队巡回宣传
	4台15天
	4台15天
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	完成地下管线管理的立法并报市政府常务会议审议通过后实施
	共1个
	共1个
	0.5
	0.50
	

	
	
	质量指标
	垃圾处理设施运行正常化
	正常
	确保了正常运行
	0.5
	0.50
	　

	
	
	
	道路维护质量合格
	符合相关标准
	符合相关标准
	0.5
	0.50
	　

	
	
	
	人行道海绵化提质合格
	符合相关标准
	符合相关标准
	0.5
	0.50
	　

	
	
	
	损坏的窨井设施及时维修，质量合格
	不发生安全事故
	未发生安全事故
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	燃气安全事故预防效果
	全年不出现较大的燃气人员伤亡
	全年未出现较大的燃气人员伤亡
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	燃气设施建设安全保障程度
	燃气设施建设安全达标
	燃气设施建设安全达标
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	宣传工作覆盖率
	100%
	100%
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	执法水平提高程度
	秉公执法、文明执法、无较重大投诉
	秉公执法、文明执法、无较重大投诉
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	执法合规合法性
	不出现违规违法行为
	无违规违法行为
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	通过相关部门验收合格率
	100%
	100%
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	无安全隐患户外广告
	全年不出现安全事故
	全年未出现安全事故
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	合规设立户外广告
	均经相关审批
	均经相关审批
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	重大活动保障率
	100%
	100%
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	开展安全隐患排查整改率
	95%
	95%
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	无害化处理符合行业相关标准
	100%
	100%
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	污染物排放、气体排放符合环保标准
	符合环保标准
	符合环保标准
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	预防和控制事故发生效果
	比同期减少
	比同期减少
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	各个区基本无燃放烟花炮竹实施情况
	95%
	95%
	0.5
	0.50
	

	
	
	时效指标
	及时出警
	做到及时出警
	完成及时出警要求
	1
	1.00
	　

	
	
	
	及时完成工作任务
	全年
	全年及时完成工作任务
	1
	1.00
	　

	
	
	
	在规定的时间节点完成项目的立法
	在2025年年底之前完成立法
	在2025年年底之前初步完成立法
	0.5
	0.50
	

	
	
	
	按时完成城区主要道路的维护工作
	按时
	已按时完成
	0.5
	0.50
	　

	
	
	成本指标
	项目年支出金额不超过预算金额
	不超过125万元
	123.72万元
	10
	10.00
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无
	无
	10
	10.00
	　

	
	
	
	对自然生态环境造成负面影响
	无
	无
	10
	10.00
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	提高城镇、农村生活垃圾无害化处理水平，减少政府环境整治经费
	有效提高城乡生活垃圾无害化处理水平，减少了政府环境整治经费
	有效提高城乡生活垃圾无害化处理水平，减少了政府环境整治经费
	1
	1.00
	　

	
	
	
	提升居民幸福指数
	群众满意
	有效提升了群众满意度
	1
	1.00
	　

	
	
	
	安全生产，减少损失
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	1
	1.00
	　

	
	
	社会效
益指标
	增强市民群众对城市管理部门的认知，增强市民群众对城市管理工作的理解和支持。
	有效增强市民群众对城市管理部门的认知、理解和支持
	有效增强了市民群众对城市管理部门的认知、理解和支持
	1
	1.00
	　

	
	
	生态效
益指标
	防止空气污染，减少垃圾改善城市人居环境。
	有效改善城市人居环境
	有效改善了城市人居环境
	1
	1.00
	　

	
	
	
	压实管线建设和管理单位责任，明确占道挖掘的审批程序和禁止挖掘道路的情形
	确保我市地下管线管理有法可依
	实现我市地下管线管理有法可依
	1
	1.00
	　

	
	
	
	美化城市居民生活环境
	打造安全美丽岳阳道路
	打造安全美丽岳阳道路
	1
	1.00
	　

	
	
	
	社会文明程度提高，人人爱护环境、保护环境
	社会文明程度提高
	社会文明程度有所提高
	1
	1.00
	

	
	
	
	广告环境、社会环境、文化氛围更浓
	广告环境、社会环境变得更加干净、整洁
	广告环境、社会环境变得更加干净、整洁
	1
	1.00
	

	
	
	可持续影响指标
	进一步提高城市管理水平，确保城市管理执法工作顺利有序开展
	有可持续影响
	有可持续影响
	1
	1.00
	　

	
	
	
	持续性保持户外广告合规性
	有可持续影响
	有可持续影响
	1
	1.00
	　

	
	
	
	提高市民安全、卫生意识，全民禁炮。
	有可持续影响
	有可持续影响
	1
	1.00
	　

	
	
	
	为畅通城市“生命线”、补齐城市建设短板、改善人居环境、提升城市品质提供法治保障
	制定专门规范城市地下管线管理的地方性法规
	制定了专门规范城市地下管线管理的地方性法规
	1
	1.00
	

	
	
	
	实行信息化管理，提高科技含量。
	安全、可持续性
	具有安全、可持续性
	1
	1.00
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥95%
	95%
	10
	10.00
	　

	总分
	100
	　100
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-2
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	非税执收经费　

	主管部门
	　
	实施单位
	城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	50.5
	50.5
	61.68
	10
	112%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	50.5
	50.5
	61.68
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	保障局机关中心工作（城管秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施维护、路灯、燃气、停车管理及渣土运输等日常管理工作）、主城区防汛排涝、渍水整治和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。
	顺利保障了局机关工作（城管秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施维护、路灯、燃气、停车管理及渣土运输等日常管理工作）、主城区防汛排涝、渍水整治和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成全年非税收入
	50.5万元
	61.68万元
	7
	7.00
	　

	
	
	质量指标
	征收率
	100%
	100%
	7
	7.00
	　

	
	
	时效指标
	年度内完成
	2025/12/31
	全年按时完成
	6
	6.00
	　

	
	
	成本指标
	按成本率核算
	按成本率核算
	按成本率核算
	10
	10.00
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	10
	10.00
	　

	
	
	
	对自然环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	10
	10.00
	　

	
	效益指标（30分）
　
	经济效
益指标
	促进岳阳经济发展
	经济平稳发展
	经济平稳发展
	7
	7.00
	　

	
	
	社会效
益指标
	保障城市管理工作日常开展维护良好社会秩序
	有所提升
	有所提升
	7
	7.00
	　

	
	
	生态效
益指标
	生态居住环境改善
	有所改善
	有所改善
	8
	8.00
	　

	
	
	可持续影响指标
	保障非税收入上缴，保障城市管理工作任务顺利完成
	保障城管工作顺利完成
	有效保障了城管工作顺利完成
	8
	8.00
	　

	
	满意度
指标
10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	95%
	95%
	10
	10.00
	　

	总分
	100
	　100
	　


填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-3

2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	企业军转干部补助　

	主管部门
	　
	实施单位
	　岳阳市城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　0.89
	　0.89
	　0.89
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　0.89
	　0.89
	　0.89
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	按社保科下达标准发放困难企业军转干部补助　　
	按社保科下达标准完成困难企业军转干部补助发放工作

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指0.标

(50分)
	数量指标
	困难企业军转干部人数
	　5人
	　5人
	　12
	　12
	　

	
	
	质量指标
	按社保科下达指标足额发放完成
	按社保科下达指标发放完成
	按社保科下达指标发放完成
	　12
	　12
	　

	
	
	时效指标
	及时完成任务
	及时完成任务
	及时完成任务
	　12
	　12
	　

	
	
	成本指标
	控制在预算内
	≤0.89万元
	0.89万元
	　8
	　8
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　8
	　8
	　

	
	
	
	对自然环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　8
	　8
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	　10
	　10
	　

	
	
	社会效
益指标
	保障军转干部民生
	保障军转干部民生
	保障军转干部民生
	　10
	　10
	　

	
	
	生态效
益指标
	无生态效益
	无生态效益
	无生态效益
	　0
	　0
	　

	
	
	可持续影响指标
	保障工作任务顺利开展并完成
	保障工作任务顺利开展并完成
	保障工作任务顺利开展并完成
	　10
	　10
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	　≥95%
	　95%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	　100
	　



填表人：        填报日期：       联系电话：8857572    单位负责人签字：


附件3-4
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	生活垃圾分类、城市管理考评专项经费

	主管部门
	
	实施单位
	城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	200
	200
	150.04
	10
	75%
	7.5

	
	其中：当年财政拨款　
	150.04
	150.04
	150.04
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.做好垃圾分类和资源化利用工作，增强居民分类投放好习惯，加快形成绿色生产生活方式。2.提高人居环境和居民生活满意度。3.提高财政预算的使用效益。
	增强了居民分类投放好习惯，初步形成绿色生产生活方式。提高了人居环境和居民生活满意度，财政预算的使用效益得到了提升。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	省级高标准示范街道创建数量
	1个
	1个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	生活垃圾分类居民知晓率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	[bookmark: _GoBack]各项工作如期完成
	全年如期完成
	全年如期完成相关工作
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目年支出金额不超过预算金额
	200万元
	150.04万元
	6
	6
	

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	7
	7
	

	
	
	
	对自然环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	7
	7
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效
益指标
	减少垃圾处理成本，提高再生资源回收利用率。
	间接提高经济效益
	间接提高经济效益
	8
	8
	

	
	
	社会效
益指标
	减少环境污染，提高资源利用效率
	有所提高
	有所提高
	8
	8
	

	
	
	生态效
益指标
	减少垃圾对空气、土壤、地下水的污染。
	有所改善
	有所改善
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	绿色环保可持续发展
	可持续影响
	可持续影响
	6
	6
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	97.5
	


填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件3-5

2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目

	主管部门
	　
	实施单位
	市城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	1639.54
	1639.54
	1639.54
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	1639.54
	1639.54
	1639.54
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	系统化全面推进海绵城市建设理念得到全面系统落实，城市防洪防涝能力、地下空间利用水平显著升高，城市水环境、水安全、水资源明显改善，群众满意度明显提升　　
	项目已完成98%，待竣工验收完成结算

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量指标
	雨水控制率
	　50%
	　50%
	　5
	　5
	　

	
	
	
	雨水污染去除率
	　40%
	　40%
	　5
	　5
	　

	
	
	质量指标
	可透水地面面积比例（城市建成区范围和可透水铺装的地面占建成区面积比例
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	内涝防治标准（重现期年）
	30年一遇
	30年一遇　
	　5
	　5
	　

	
	
	
	内涝防治标准（对应降雨量。Mm/24h)
	224.3mm/24h
	224.3mm/24h
	　5
	　5
	　

	
	
	时效指标
	三年内完成项目建设
	　3年
	　3年
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	不超过全年预算数（万元）
	≤1639.54
	1639.54
	　10
	　10
	　

	
	效益指标
（30分）
　
	经济效
益指标
	完成投资（万元）
	1639.54
	1639.54
	　10
	　10
	　

	
	
	社会效
益指标
	海绵城市建设理念是否落实在规划建设管理全过程
	全面落实
	全面落实
	　5
	　5
	　

	
	
	
	示范城市建设以来，新建项目全面落实建设理念
	　是
	　是
	　5
	　5
	　

	
	
	生态效
益指标
	项目谋划与实施的系统性整体性（防涝与排渍水统筹、地上与地下统筹、排涝和治污统筹等）
	　强
	　强
	　5
	　5
	　

	
	
	可持续影响指标
	提升城市排水管理，保障人民生命财产安全
	具有可持续性
	具有可持续性
	　5
	　5
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	　≥95%
	　≥95%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	100
	　



附件3-6

2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	岳阳市蛇皮套和三大湖综合整治工程　

	主管部门
	　岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	岳阳凯投环保科技有限公司

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	3758.83
	3758.83
	3758.83
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	3758.83
	3758.83
	3758.83
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	其他资金
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	及时处理公园内基础设施设备，保障设施设备良好，同时公共区域内无废弃物。2、明确管理责任，健全操作规程，对于定期检查、维修养护进行完整记录。3、公园不定期开展安全宣传教育培训活动，开展安全隐患排查；组织应急预案演练。4、生态滤池进水情况进行规范的记录，及时进行检测。5、严格遵照考核指标，公园环境、水质、路面、设施设备高水平维护，保障经费回报完整。6、随机调查相关社会人员对于项目提供社会性服务的满意度，周边住户评价度高有助于提升项目在公众中的形象。　
	　1、针对公园内基础设施设备运行良好，同时公共区域内无废弃物，清理及时。定期检查、维修养护有完整记录备案；2、遵照考核指标，公园环境、水质、路面、设施设备进行了高水平维护。3、周边住户评价度高；4、定期自查自检，对运行过程中发生的不利情况进行及时的修正或整改，无相关投诉情况。达到了预期目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	1.符合相关法律规定，验收合格；2.符合工程施工安全检查标准；3.完成排污管道建设；4.完成工程竣工；5.完成园林绿化；6.完成道路及人行道维护；7.完成日常排水
	≤3758.83万
	100%
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	1.灌木丛缺失率；2.水体化学含氧量；3.财务管理制度严格规范；4.建筑质量保持度；5.车辙累计长度；6.园区内标示标牌
	1.不超过1㎡；2.不超过30mg/L；3.规范度100%；4.保持度98%；5.不超过25 m；6.数量100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	1.季度考核30%另纳入运营期绩效考核；2。季度考核
	1.30%每季度考核一次；2.每季度考核
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	项目金额控制在预算内
	≤3758.83万
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	对社会发展造成的负面影响
	无负面影响
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	对生态环境造成费负面影响
	无负面影响
	100%
	5
	5
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	将PPP项目总投资金额，按PPP合同公式计算，十年分期支付给项目公司
	1.每年支付可用性服务费2397.55万元；2.每年支付290万运营费。
	100%
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	给周边居民提供良好的生态环境公园
	　100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	改善原本的发臭味水体影响。
	1.水体无发臭味；2.改善城市形象。
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	给城市的生态环境带来正面影响。
	改善城市形象。
	100%
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	周边生态可持续好转
	持续发展海绵城市
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	周边居民满意度
	周边居民满意程度100%
	100%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-7
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	2025年岳阳市中心城区春节氛围营造摆花工程　

	主管部门
	　岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	　岳阳市园林绿化管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	200
	200
	195.98
	10
	97.99%
	9.8

	
	其中：当年财政拨款　
	
	200
	195.98
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	提高城市文明形象，提升市民幸福指数。　　
	春节期间，在市主城区的南湖广场、岳阳东站广场、金鹗公园东门广场、岳阳大道东、岳阳大道西5处设置大型景观小品，全力营造喜庆的春节氛围，点“靓”浓浓年味。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	按合同地点完成摆花
	5处大型景观小品
	5处大型景观小品
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按合同标准完成摆花工作
	达到合同要求
	达到合同要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年度完成工作任务
	按时完成
	按时完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目年支出金额不超过预算金额
	≤200万元
	195.98万元
	10
	10
	

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	
	
	对生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效益指标
	不适用
	不适用
	不适用
	
	
	

	
	
	社会效
益指标
	对社会效益的影响
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	对生态环境的影响
	有所改善
	有所改善
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	提升岳阳对外形象和竞争力
	可持续影响
	可持续影响
	10
	10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	城市市民满意度
	满意率达95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	　99.8
	　


填表人：杜思雨 填报日期：           联系电话：15773010050 单位负责人签字：
附件3-8

2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	　园林绿化事务管理经费

	主管部门
	　岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	　岳阳市园林绿化管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	76
	76
	68.45
	10
	90.07%
	9.01

	
	其中：当年财政拨款　
	
	76
	68.45
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	开展全市园林绿地绿地信息的调查、采集、统计和全国城市园林绿化行业信息系统、湖南省住建领域统计信息平台数据上报查询等服务工作；开展园林绿化科研活动项目生物多样性保护工作；开展市城区古树名木及后备资源保护工作；开展城市绿化主题宣传；社会绿化管理。　　
	　全年度实时、动态监控城市园林绿化信息数据；开展1次以上园林绿化科研活动项目；全年对市城区范围内的古树名木及后备资源进行1次以上检测和保护；开展植树节、城市绿化宣传周等1次以上园林绿化主题活动；社会绿化管理、应急管理。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	1.绿地基础信息上报
	全年按实际信息数量
	全年按实际信息数量
	2
	2
	

	
	
	
	2.园林绿化科研活动项目（生物多样性监测）
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	3.古树名木保护次数
	1次及以上
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	4.城市绿化主题宣传
	1次及以上
	5次
	2
	2
	

	
	
	
	5.社会绿化管理
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	1.城市园林绿化建设工作
	合格　
	合格　
	2
	2
	

	
	
	
	2.园林绿化科研活动
	合格
	合格
	2
	2
	

	
	
	
	3.古树名木保护范围
	完好率100%
	完好率100%
	2
	2
	

	
	
	
	4.绿地基础信息准确录入
	合格　
	合格　
	2
	2
	

	
	
	
	5.城市绿化主题宣传活动
	合格　
	合格　
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	年度内完成工作任务
	按时完成
	按时完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目年支出金额不超过预算金额
	≤76万元
	68.45万元
	10
	10
	

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	
	
	对生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效益指标
	不适用
	不适用
	不适用
	0
	0
	

	
	
	社会效
益指标
	提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象
	不断提升
	不断提升
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	生态环境改善情况
	不断改善
	不断改善
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	提升岳阳对外形象和竞争力。
	不断提升
	不断提升
	10
	10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	城市市民满意度
	满意率达95%
	97%
	10
	10
	

	总分
	100
	99.01
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杜思雨  填报日期：      联系电话：15773010050  单位负责人签字：

附件3-9
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	2025年鲜花一条街生产维护管理项目经费　

	主管部门
	　岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	　岳阳市园林绿化管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　115
	115
	　87.2
	　10
	75.83%
	7.58

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	115
	　87.2
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　提高城市文明形象，提升市民幸福指数　
	市城区岳阳大道、南湖大道等主干道的鲜花培育、播种、栽植和养护。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	按合同地点完成维护管理项目
	岳阳大道、南湖大道两条主干道
	岳阳大道、南湖大道两条主干道
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按合同标准完成维护管理工作
	达到合同要求
	达到合同要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年度完成工作任务
	按时完成
	按时完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目支出金额不超过预算金额
	≤240万元
	87.5万元
	10
	10
	

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	
	
	对生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效益指标
	不适用
	不适用
	不适用
	
	
	

	
	
	社会效
益指标
	对社会效益的影响
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	对生态环境的影
	有所改善
	有所改善
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	提升岳阳对外形象和竞争力
	可持续影响
	可持续影响
	10
	10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	城市市民满意度
	满意率达95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	97.58
	　


填表人：杜思雨 填报日期：           联系电话：15773040050 单位负责人签字：


附件3-10
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	城市燃气管道老化更新改造工程经费　

	主管部门
	　
	实施单位
	　岳阳市城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	525.20
	525.20
	525.20
	　10
	　100%
	　  10

	
	其中：当年财政拨款　
	525.20
	525.20
	525.20
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　顺利完成城市燃气管道老化更新改造工程　
	　顺利完成了城市燃气管道老化更新改造工程

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	燃气管道老化更新长度
	32公里
	38公里
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	按质完成燃气管道老化更新项目
	按质完成
	按质完成
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	按时完成燃气管道老化更新项目
	按时完成
	按时完成
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	经济成本指标
	实际支出不超过预算
	未超过预算
	10
	10
	　

	
	
	
	社会成本指标
	对社会可能产生的负面影响
	无负面影响
	5
	5
	　

	
	
	
	生态环境成本指标
	对生态环境可能产生的负面影响
	无负面影响
	5
	5
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	0
	0
	　

	
	
	社会效
益指标
	提高居民用气安全指数
	用气安全指数有所提高
	有所提高
	15
	15
	　

	
	
	生态效
益指标
	无直接生态效益
	无直接生态效益
	无直接生态效益
	0
	0
	　

	
	
	可持续影响指标
	增强居民生活幸福指数
	产生可持续影响力
	具有可持续影响力
	15
	15
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%
	97%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　



填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-11
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	其他事务管理经费（赔偿款）　

	主管部门
	　
	实施单位
	岳阳市城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	60.71
	60.71
	60.71
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	60.71
	60.71
	60.71
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	根据法院诉讼结果及时足额支付赔偿款。　　
	根据法院诉讼结果及时足额完成了赔偿款支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	赔付相关人员
	赔付相关人员
	赔付相关人员
	　12
	　12
	　

	
	
	质量指标
	按质完成任务
	按质完成
	按质完成
	　12
	　12
	　

	
	
	时效指标
	及时完成任务
	及时完成任务
	及时完成任务
	　12
	　12
	

	
	
	成本指标
	控制在预算内
	≤60.71万元
	60.71万元
	　8
	　8
	

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　8
	　8
	

	
	
	
	对自然环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　8
	　8
	

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	无直接经济效益
	　10
	　10
	

	
	
	社会效
益指标
	保障军转干部民生
	保障军转干部民生
	保障军转干部民生
	　10
	　10
	

	
	
	生态效
益指标
	无生态效益
	无生态效益
	无生态效益
	　0
	　0
	

	
	
	可持续影响指标
	保障工作任务顺利开展并完成
	保障工作任务顺利开展并完成
	保障工作任务顺利开展并完成
	　10
	　10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	　≥95%
	　95%
	　10
	　10
	

	总分
	100
	　100
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件3-12
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	旅发大会市容市貌提质改造项目

	主管部门
	　
	实施单位
	城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	14056.21
	14056.21
	13545.19
	10
	96.36%
	9.64

	
	其中：当年财政拨款　
	14056.21
	14056.21
	13545.19
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	根据第四届湖南旅游发展大会岳阳市执行委员会办公室《关于印发〈岳阳市承办第四届湖南旅游发展大会重点项目清单〉的通知》要求，完成：1、市容市貌提质改造项目（市本级）道路（大修）-洞庭大道等4条路提质改造；2、道路提质（翻新）工程；3、景观照明：对主要道路、重要节点夜景提质改造；4、桥梁、隧道涂装翻新；5、市中心城区户外广告拆除项目；6、市中心城区广告设计、制作、发布项目；7、市主城区文化护栏和标线更新项目　
	已按执委会通知要求100%完成：4条道路大修提质改造；8条道路翻新提质改造；城区主要道路、重要节点夜景提质改造；城区10座城市桥梁防护栏和金鹗隧道涂装翻新，对朝阳小学等10座人行天桥除锈刷漆；户外广告拆除；广告设计、制作及发布项目；文化护栏和标线更新项目

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	道路大修提质
	4条
	4条
	1
	1
	　

	
	
	
	道路提质翻新
	8条
	8条
	1
	1
	

	
	
	
	景观照明提质
	城区主要道路、重要节点夜景
	城区主要道路、重要节点夜景
	1
	1
	

	
	
	
	桥梁、隧道涂装翻新
	10座
	10座
	2
	2
	

	
	
	
	拆除广告屏数量
	160处
	349处
	1
	1
	

	
	
	
	更换文化护栏道路条数
	11条
	13条
	1
	1
	

	
	
	
	施划标线道路条数
	10条
	10条
	1
	1
	

	
	
	
	智慧公厕修建数
	2座
	2座
	1
	1
	

	
	
	
	智慧公交驿站修建数
	2座
	2座
	1
	1
	

	
	
	质量指标
	阶段性工程验收合格率
	100%
	100%
	1
	1
	　

	
	
	
	在建过程发生重大质量事故
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	
	广告拆除验收合格率
	100%
	100%
	1
	1
	

	
	
	
	拆除过程安全事故数
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	
	标线质量验收合格
	合格
	合格
	2
	2
	

	
	
	
	护栏安装质量验收合格
	合格
	合格
	2
	2
	

	
	
	
	智慧公厕和智慧公交驿站符合合同要求并完成验收
	符合合同要求并完成验收
	符合合同要求并完成验收
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	年度内
	1年
	1年
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	不超过年度预算
	≤14056.21万元
	13545.19万元
	7
	7
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	7
	7
	

	
	
	
	对生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	6
	6
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效
益指标
	降本增效，降低运营成本
	减少资源消耗和人力成本
	减少资源消耗和人力成本
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	为旅发大会提供保障
	有效保障
	有效保障
	5
	5
	　

	
	
	
	提升服务体验和城市形象
	成为展示城市文明与治理水平的窗口
	成为展示城市文明与治理水平的窗口
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	对生态环境的影响
	有所改善
	有所改善
	3
	3
	　

	
	
	
	绿色低碳和资源循环
	节水节能，减少污染与排放
	节水节能，减少污染与排放
	3
	3
	

	
	
	可持续影响指标
	提升城市排水管理，保障人民生命财产安全
	可持续影响
	可持续影响
	3
	3
	　

	
	
	
	城市运行安全水平
	持续提升
	持续提升
	2
	2
	

	
	
	
	绿色低碳可持续
	可持续影响
	可持续影响
	2
	2
	

	
	
	
	提升城市整体形象
	持续提升
	持续提升
	2
	2
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.64
	　



填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-13
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	巴陵中路（琵琶王立交桥-德胜路）绿化海绵改造工程

	主管部门
	　
	实施单位
	城市管理和综合执法局　

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	300
	300
	220.6
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	300
	300
	220.6
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	系统化全面推进海绵城市建设理念得到全面系统落实，城市防洪防涝能力、地下空间利用水平显著升高，城市水环境、水安全、水资源明显改善，群众满意度明显提升。　　
	项目已完成98%，待竣工验收完成结算。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	雨水控制率
	50%
	50%
	5
	5
	　

	
	
	
	雨水污染去除率
	40%
	40%
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	可透水地面面积比例（城市建成区范围和可透水铺装的地面占建成区面积比例
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	
	内涝防治标准（重现期年）
	30年一遇
	30年一遇
	5
	5
	　

	
	
	
	内涝防治标准（对应降雨量。Mm/24h)
	224.3mm/24h
	224.3mm/24h
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	三年内完成项目建设
	3年
	3年
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	不超过全年预算数
	≤300万元
	220.6
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	完成投资（万元）
	220.6
	220.6
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	海绵城市建设理念是否落实在规划建设管理全过程
	全面落实
	全面落实
	5
	5
	　

	
	
	
	示范城市建设以来，新建项目全面落实建设理念
	是
	是
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	项目谋划与实施的系统性整体性（防涝与排渍水统筹、地上与地下统筹、排涝和治污统筹等）
	强
	强
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	提升城市排水管理，保障人民生命财产安全
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-14
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	花果畈垃圾处理场封场项目

	主管
部门
	
	实施单位
	岳阳市城市管理和综合执法局

	项目
资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	618.39
	618.39
	390.27
	10
	63%
	6.3

	
	其中：当年财政拨款
	390.27
	390.27
	390.27
	
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	采用“原位生态封场”治理工艺，就地采取工程措施隔绝污染，，最终达到消除污染、控制隐患及改善环境的目的。
	已完成封场

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	填埋场规范性封场和生态治理
	完成规范性封场和生态治理
	已完成
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工程质量符合标准率
	工程质量符合标准率
	符合标准
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按时限完成支付
	年内支付
	已完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目支出金额不超过预算金额
	未超过预算金额
	未超过预算金额
	6
	6
	

	
	
	
	对社会造成负面影响
	无负面影响
	有积极影响
	7
	7
	

	
	
	
	对生态环境造成负面影响
	无负面影响
	有积极影响
	7
	7
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效
益指标
	减污降碳、实现污染物达标排放，减少治理成本
	各项污染物稳定达标排放
	各项污染物稳定达标排放
	8
	8
	

	
	
	社会效
益指标
	美化城市环境、提升市民幸福指数
	从垃圾场变身生态绿地
	从垃圾场变身生态绿地
	8
	8
	

	
	
	生态效
益指标
	实现美化环境、生态修复
	生态修复良好
	生态修复良好
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	环境优化可持续
	具有可持续影响
	具有可持续影响
	6
	6
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	群众满意度高
	群众满意度高
	10
	10
	

	总分
	100
	96.3
	



填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-15
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	　岳阳市城陵矶新港区城市基础设施生命线安全工程项目

	主管部门
	　岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	　岳阳市智慧城管指挥中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	　425.2
	　30.242
	　10
	7.11%
	　0.71

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	　425.2
	　30.242
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　岳阳市城陵矶新港区城市基础设施生命线安全工程项目包括：风险评估、城市生命线监测感知终端系统、应用系统（包含预警联动处置应用系统、综合安全驾驶舱、燃气安全运行监测系统、排水安全运行监测系统、供水安全运行监测系统）、数据体系建设、接口与基础环境建设
	　通过风险评估精确发现风险区域，采购并安装相应的物联感知设备，搭建供排燃管网监测感知网，建设生命线安全监测平台应用系统，对接物联感知设备实现风险实时报警，及时派单处置，构建生命线各行业行业基础数据体系，开发物联网通用接口，为后续新增设备预留对接空间。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	可燃气体智能监测设备
	186套
	186套
	　2
	　2
	　

	
	
	
	排水监测设备
	88套
	88套
	　2
	　2
	　

	
	
	
	供水监测设备
	41套
	37套
	　2
	　1
	供水四套设备安装涉及挖管停水且存在相同类型设备，采取对接形式获取数据。

	
	
	
	物联感知平台
	1套
	1套
	　2
	　2
	

	
	
	
	预警联动处置应用系统
	1套
	1套
	　2
	　2
	

	
	
	
	综合安全驾驶舱
	8个专题
	8个专题
	　2
	　2
	

	
	
	
	燃气安全运行监测系统
	1套
	1套
	　2
	　2
	

	
	
	
	供水安全运行监测系统
	1套
	1套
	　2
	　2
	

	
	
	
	排水安全运行监测系统
	1套
	1套
	　2
	　2
	

	
	
	
	数据体系建设
	1套
	1套
	　2
	　2
	

	
	
	质量指标
	保障通信正常率
	　100%
	　96.85%
	　4
	　4
	　

	
	
	
	派单流程正常运行
	　100%
	　100%
	　4
	　4
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日前
	2026年1月31日前
	　4
	　4
	　

	
	
	
	网络正常运行，故障解决及时。
	要求时间内完成
	均在要求时间内完成
	　4
	　4
	　

	
	
	成本指标
	项目实施成本
	不超过预算
	未超过预算
	6
	　6
	　

	
	
	
	对自然生态环境造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　4
	　4
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　4
	　4
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	降低生命线安全管理成本
	降低生命线安全管理成本
	降低生命线安全管理成本
	　6
	　6
	　

	
	
	社会效
益指标
	打造精细化生命线安全监测管理
	打造精细化生命线安全监测管理
	打造精细化生命线安全监测管理
	　6
	　6
	

	
	
	生态效
益指标
	美化城市形象、改善辖区居住环境
	改善城区居住环境
	辖区居民舒适感有所改善
	　6
	　6
	

	
	
	可持续影响指标
	助力提升城市生命线安全发展
	助力提升城市生命线安全发展
	城市安全管理水平不断提高
	　6
	　6
	　

	
	
	
	对城市安全管理是否产生可持续影响
	推进信息化管理，提高城市安全管理工作效率。
	城市安全管理工作效率不断提升
	　6
	　6
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	98%以上
	　100%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	90.71
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件3-16
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	双拥示范街区建设项目

	主管部门
	　
	实施单位
	　城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　36.26
	　36.26
	　36.26
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　36.26
	　36.26
	　36.26
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	建设双拥示范街区，在8个点位制作双拥标识牌、彩绘、宣传广告　　
	　在8个点位制作五处双拥标识牌、2处墙体彩绘、一处公交站台宣传广告　

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	1，五处标识标牌；2.两处墙体彩绘；3，一处公交站广告。
	8处
	8处
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	工程竣工验收合同
	合格
	合格
	10
	10
	　

	
	
	
	发生安全生产事故
	0
	0
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年度内
	1年
	1年
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	不超过年度预算
	未超过
	未超过
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	不适用
	不适用
	不适用
	0
	0
	　

	
	
	社会效
益指标
	街区居民及军人对双拥工作知晓率
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	街区环境整洁美化提升
	有所提升
	有所提升
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	街区居民及军人对双拥工作认知度
	持续提升
	持续提升
	10
	10
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	军人及街区商户满意度
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件3-17
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	市城区桥梁检测服务（9座）

	主管部门
	　
	实施单位
	　城市管理和综合执法局

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　134.68
	　134.68
	　134.68
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　134.68
	　134.68
	　134.68
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	根据2024年市本级政府投资计划安排，对市城区9座桥梁进行检测　　
	　已按投资计划要求完成9座桥梁的检测，并出具桥梁检测报告

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	常规定期检测
	9座
	9座
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	混凝土强度、碳化，钢筋锈蚀及保护层
	9座
	9座
	10
	10
	

	
	
	
	动静载检测
	9座
	9座
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年度内
	2年
	2年
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	不超过年度预算
	≤134.68万元
	134.68万元
	10
	10
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效
益指标
	不适用
	不适用
	不适用
	0
	0
	

	
	
	社会效
益指标
	对社会造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	对生态环境造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	提升城市排水管理，保障人民生命财产安全
	可持续影响
	可持续影响
	10
	10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件3-18
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	2025年船舶垃圾收集经费

	主管
部门
	
	实施单位
	城市管理和综合执法局

	项目
资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	133.71
	133.71
	101.96
	10
	76%
	7.6

	
	其中：当年财政拨款
	133.71
	133.71
	101.96
	
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成一座洞庭湖环卫趸船码头建设和两个中转站建设
	已经竣工，验收合格，并交付使用

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	趸船码头建设
	1个趸船码头建设
	完成1个趸船码头建设
	5
	5
	

	
	
	
	中转站建设
	2个中转站建设
	完成2个中转站建设
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	符合建筑行业要求
	符合建筑行业要求
	符合建筑行业要求
	5
	5
	

	
	
	
	符合工程设计要求
	符合工程设计要求
	符合工程设计要求
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	按合同约定交付使用
	按合同约定交付使用
	按合同约定交付使用
	5
	5
	

	
	
	
	按计划实施
	按计划实施
	按计划完成
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	项目支出金额不超过预算金额
	不超过预算
金额
	未超过预算
金额
	6
	6
	

	
	
	
	对社会造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	7
	7
	

	
	
	
	对生态环境造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	7
	7
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效
益指标
	减少水体环境治理费用
	减少水体环境治理费用
	减少水体环境治理费用
	8
	8
	

	
	
	社会效
益指标
	垃圾资源化利用
	垃圾资源化利用
	有效利用
	4
	4
	

	
	
	
	改善洞庭湖域居民环境
	改善洞庭湖域居民环境
	有所改善
	4
	4
	

	
	
	生态效
益指标
	改善洞庭湖水环境
	改善洞庭湖水环境
	有所改善
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	提升居民幸福指数
	具有可持续影响
	具有可持续影响
	6
	6
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%
	97%
	10
	10
	

	总分
	100
	97.6
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-19
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	[bookmark: OLE_LINK1]青年堤等排水主涵清淤工程

	主管部门
	岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	岳阳市市政维护管理中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	12.59
	12.59
	12.59
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	12.59
	12.59
	12.59
	
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对金东门、青年堤、市十中、下王组4条排水主涵清淤整治，完成机器人清淤6212m³；淤泥固化处理5901m³；余方弃置、垃圾处理3835m³；箱涵顶板恢复11.34m³，保障排水管网正常运行。
	　 排水管网得到及时清理，保证了城市排水通畅，中心城区市政设施完好率不断提升。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	机器人清淤
	6212m³
	6212m³
	10
	10
	

	
	
	
	淤泥固化处理
	5901m³
	5901m³
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准
	符合标准
	符合标准
	6
	6
	

	
	
	时效指标
	按项目实施进度及时完成
	2024年11月13日前完成
	如期完成
	6
	6
	

	
	
	成本指标
	控制在财评审定预算金额内
	不超预算
	未超预算
	6
	6
	

	
	
	
	施工期间影响市民出行安全情况
	施工期间影响市民出行安全全年≤1起
	影响市民出行安全事项0起
	6
	6
	

	
	
	
	施工作业噪音白天＜80分贝、晚上＜65分贝
	不超过预定值
	未超过预定值
	6
	6
	

	
	效益指标（30分）

	经济效
益指标
	本项目为公益项目，无直接经济收益。
	及时养护，减少次生维护成本。
	维护成本得到有效管控
	4
	4
	

	
	
	
	是否有益于岳阳经济的发展
	助力岳阳经济发展
	有效助力岳阳经济发展
	4
	4
	

	
	
	社会效
益指标
	确保城市雨污水及时排放
	改善市民居住环境
	有效改善
	4
	4
	

	
	
	
	改变城市面貌和提升城市形象
	提升城市形象
	城市形象得到不断提升
	3
	3
	

	
	
	生态效
益指标
	改善城市景观
	城市景观有所改善
	得到有效改善
	3
	3
	

	
	
	
	及时维护市政排水管网，保证排水通畅
	保证城市排水管道通畅
	有效保证城市排水通畅
	3
	3
	

	
	
	可持续影响指标
	保障市政设施处于良好的使用状态
	及时有效维护市政设施
	延长了市政设施使用寿命
	3
	3
	

	
	
	
	改善城市居住环境
	有效改善城市居住环境
	增加了市民的幸福感、获得感
	3
	3
	

	
	
	
	提升城市整体形象
	改善城市环境，提升城市形象
	城市整体形象得到不断提升
	3
	3
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	满意率达95%以上
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-20

2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	巴陵石化公司（原洞氮）权属泵站维修改造工程

	主管部门
	岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	岳阳市市政维护管理中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	17.42
	17.42
	17.41
	10
	99.9%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	17.42
	17.42
	17.41
	
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对吉家湖泵站和延寿村泵站的设备、附属道路、围墙、绿化进行改造，并新建双回路高压电力线路，解决七里山片区和延寿片区排涝排污民生问题。
	吉家湖泵站和延寿村泵站已正常运行，解决了七里山片区和延寿片区生活污水收集处理和泄洪排涝问题。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	吉家湖雨水泵站维修改造
	保证泵站正常运转
	泵站正常运转
	10
	10
	

	
	
	
	延寿村泵站维修改造
	保证泵站正常运转
	泵站正常运转
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	符合《水利泵站施工及验收规范GB/T51033-2014》标准
	符合标准
	符合标准
	5
	5
	

	
	
	
	符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准
	符合标准
	符合标准
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	按项目实施进度及时完成
	2024年11月30日前完成
	如期完成
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	控制在财评审定预算金额内
	不超预算
	未超预算
	5
	5
	

	
	
	
	施工期间影响市民出行安全情况
	全年不超过1起
	影响市民出行安全事项0起
	5
	5
	

	
	
	
	施工作业噪音白天＜80分贝、晚上＜65分贝
	不超预定值
	未超过预定值
	5
	5
	

	
	效益指标
（30分）

	经济效益指标
	本项目为公益项目，无直接经济收益。
	及时养护，减少次生维护成本
	维护成本得到有效管控
	4
	4
	

	
	
	
	是否有益于岳阳经济的发展
	助力岳阳经济发展
	有效助力岳阳经济发展
	4
	4
	

	
	
	社会效益指标
	确保城市低洼地带雨水及时排放，污水及时输送至污水处理厂
	改善市民居住环境
	有效改善
	4
	4
	

	
	
	
	改变城市面貌和提升城市形象
	提升城市形象
	城市形象得到不断提升
	3
	3
	

	
	
	生态效益指标
	改善城市景观
	城市景观有所改善
	得到有效改善
	3
	3
	

	
	
	
	及时排放城市雨水，污水及时输送到污水处理厂
	污水得到有效处理
	污水得到有效处理，保护水源清洁
	3
	3
	

	
	
	可持续影响指标
	保障市政设施处于良好的使用状态
	及时有效维护市政设施
	市政设施的及时维护，延长了使用寿命
	3
	3
	

	
	
	
	改善城市居住环境
	有效改善城市居住环境
	增加了市民的幸福感、获得感
	3
	3
	

	
	
	
	提升城市整体形象
	改善城市环境，提升城市形象
	城市整体形象得到不断提升
	3
	3
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	满意率达95%以上
	97%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
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附件3-21
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	巴陵大桥西蘑菇亭公共绿地综合改造项目　

	主管部门
	岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	岳阳市绿茵园林有限公司

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	314.46
	314.46
	110
	10
	34.98%
	3.5

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	上年结转资金　
	314.46
	314.46
	110
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	北侧游园入口改造、中心水池改造、新建北侧挡土墙、东侧一、二、三平台台阶铺砌、人行道透水混凝土铺装、南游园健身器材更换、园内新植乔灌木和地被调整、南湖大道分车带绿化栏杆等。　　
	严格按行业规范施工，优质完成了全部施工任务，现场景观效果符合设计要求；工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（CB50300-2013）《园林绿化施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	北侧游园
	5210平方米
	5210平方米
	6
	6
	

	
	
	
	南侧游园
	2330平方米
	2330平方米
	6
	6
	

	
	
	质量指标
	现场公共绿地综合改造区域
	符合相关要求
	符合相关要求
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	在规定的时间节点完成项目
	2020年4月开工
	2020年8月全部完工
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	支出不超过预算金额
	支出不超过预算金额
	110万元
	6
	6
	　

	
	
	
	对社会发展可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	6
	6
	　

	
	
	
	对自然生态环境造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	6
	6
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	无直接经济效益
	　不适用
	　不适用
	0
	0
	　

	
	
	社会效
益指标
	无直接社会效益
	　不适用
	　不适用
	0
	0
	　

	
	
	生态效
益指标
	美化城市居民生活环境
	提升城市居民生活环境
	有效提升城市居民生活环境
	15
	15
	　

	
	
	可持续影响指标
	具有可持续影响
	具有可持续影响
	具有可持续影响
	15
	15
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	　≥95%
	　96%
	10
	10
	　

	总分
	100
	93.5
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