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2025年度岳阳市城市照明管理中心
整体支出绩效自评报告

1、 单位基本情况
（一）职能职责
岳阳市城市照明管理中心贯彻落实党中央和省委、市委关于城市照明管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是:(一)参与拟定城市照明行业发展中长期规划、专项规划、年度计划及城市照明管理考评实施细则;(二)负责权限范围内城市照明项目实施的技术性、事务性工作;(三)负责权限范围内城市照明的智能控制、节能环保、安全生产和应急保障等工作;(四)负责权限范围内城市照明设施设备的日常维护管理工作;(五)负责权限范围内有关城市照明工程的建设工作;(六)完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市城市照明管理中心为市城市管理和综合执法局直属公益一类全额拨款事业单位，编制人数62人，设9个内设机构：综合部、财务部、技术服务部、运行管理部、路灯维护一部、路灯维护二部、景观亮化维护部、信息考评部、安全管理部。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度，一般公共预算基本支出总金额为1359.78万元，其中人员经费支出1223.72万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会保障缴费等支出。公用经费支出136.05万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位日常运行支出。
2025年度，公务接待费预算1.00万元，实际支出0.14万元。公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为45万元,实际支出金额为45万元（其中公务用车运行维护费支出45万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总金额为45.14万元，严格控制在年初预算之内。
（2） 项目支出情况
2025年度，项目资金年初一般公共预算金额为3189万元，年中预算无调整，实际支出总金额为3189万元，其中：路灯及公用亮化设施维护费和运行电费支出2689万元、全城临街楼宇亮化设施电费支出500万元。主要用于城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施维护及运行电费，城区使用年限较长的变压器、配电箱以及高杆灯大修，城区景观亮化大修，全城临街楼宇亮化设施维护费及亮化电费和路灯节能改造等支出。
三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。
4、 部门整体支出绩效情况
（一）年度绩效目标及完成情况
目标1：不断提高维护管养水平和公共服务意识，保障城区主次干道（26777盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；
目标2：美化、亮化城市，提升岳阳城市形象，方便市民夜间出行，保障夜间道路安全；
目标3：指导中心城区夜景亮化方案的设计，新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，协助城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收；
目标4：实施中心城区路灯节能改造，达到节约电力资源，建设生态绿色城市的目标。
    目标1完成情况：路灯维护管养水平和公共服务意识不断提高，保障了城区主次干道路灯（26777盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行，亮灯率及设施完好率达98%以上；
目标2完成情况：以第四届省旅发大会为契机，高质量完成了18处亮化节点、16处楼宇景观的升级改造，城市夜间形象和品质显著提升，方便市民夜间出行。
目标3完成情况：为中心城区夜景亮化方案的设计提出了建设性意见，完成了新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，并协助完成了城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收工作；
目标4完成情况：中心城区路灯节能改造工作有序推进，全年完成40条主次干道6100余套LED灯具更换，单灯控制器覆盖率达50%，节能降耗效果明显。
(二）实现产出和取得效益情况
1、厚植城市底蕴，彰显岳阳特色。以第四届湖南省旅游发展大会为契机，将地域文化融入城市照明景观，着力打造有温度、有记忆、有故事的夜间城市空间。
（1）旅发大会点亮城市名片。围绕“办一次会、兴一座城”目标，坚决贯彻落实市城管局部署，经多轮研讨与汇报形成最优设计蓝图。在151天的攻坚施工中，实行“日巡查、周调度、随时协调”机制，最终实现“零事故、零延误”目标。工程投入1300余万元，匠心打造南湖广场、高铁门户等18处亮化，升级国贸大酒店等16处楼宇景观，对岳阳大道连接线、空港大道更换LED灯具1614套。创新构建“一见倾心、活力城市、烟火幸福、人生理想”四重光影场景，营造兼具国际范、文化味、生态风的夜间体验，显著提升城市夜间形象与文化魅力，为大会成功举办和发展夜游经济提供了坚实的景观支撑。
（2）亮化氛围营造喜迎佳节。2025年春节前夕，在巴陵广场、岳阳大道隔离带共设置2处以“百福具臻”为主题的大型景观亮化造型，龙头牌上100个“福”字象征着祝福和吉祥。在城区主要区域及道路悬挂红灯笼6000余个，在湘北大道安装灯饰造型356组，营造了喜庆、祥和的节日氛围。
2、聚焦规范管理，提升运维质效。紧扣“六大城管”发展理念，着力提升管理维护水平和景观亮化品质，努力营造安全、靓丽、温馨的城市夜间环境。
（1）打好“稳、快、实”组合拳，保障设施稳定运行。一是认真落实巡线制度。采取领导班子带班巡线和一线部门定期巡线相结合，夜间巡查为主，日间巡查为辅的方式，全年巡线作业246次，发现并处置各类故障290余起，敷设管道5000余米，铺设普通电缆1万余米，更换高压电缆210米，维修各类灯具2367个，修复接线井226套、井盖150个，确保照明系统稳定运行。二是高效响应群众诉求。全年受理市长热线、12345、12319、市民来电等各类信访、热线诉求630余件，均得到了妥善处置，做到了件件有落实，事事有回音；针对市民投诉较多的背街小巷照明不足问题，中心自筹资金完成了华铁巷等7条小街巷100余套老旧灯具改造，得到市民普遍赞誉。三是扎实推进基础建设。针对新接管道路及楼宇亮化，安装监控终端50台，完成灯牌编号446处，为精细化管理奠定基础。
（2）做好“谋、提、实”三举措，打造优美城市夜景。一是科学规划勘查。严格按照年度计划，对楼区政府办公楼、金龙大厦等5处标志性建筑亮化设施进行全面勘察与方案设计，明确大修范围与技术标准。二是积极采用新技术。选用新一代高光效、低功耗LED投影灯具与智能控制系统，有效提升了照明效果表现力与光束控制精度。三是扎实完成核心工程。严格按标准施工，共计安装各类灯具5634套，高效完成大修任务，解决了设施陈旧、光色不协调等问题，提升了夜景整体美观度与协调性。
3、践行低碳理念，推动节能降耗。为深入贯彻落实绿色发展理念，服务城市高质量发展大局，我中心持续开展绿色照明工程提质改造，推进“智慧路灯”建设，夯实城市照明健康稳定发展的基础。
（1）实施绿色照明工程。在财力紧张、经费压减的大环境下，我中心积极主动作为，持续推进绿色照明改造。全年完成白石岭路等40条主次干道LED灯具更换，累计改造6100余套。改造后道路照明光效和显色性显著提高，在提升照明质量的同时有效降低了能耗。
（2）深化智慧照明建设。一是持续推进单灯控制器安装。今年在空港大道等区域安装单灯控制器共2141套，目前全市主城区已累计建成控制终端6716套，覆盖率近50%。二是依托城市照明综合管理大平台，积极采取分时调控、间隔亮灯、单边亮灯等多种模式，在保证道路照度达标和夜间安全的前提下，合理降低运行成本，避免能源浪费。
4、守牢安全底线，筑牢发展根基。始终将安全生产摆在首要位置，通过深化思想认识、重构体制机制、聚焦风险防控三个维度协同发力，推动照明中心安全治理系统性提升。
（1）提高政治站位，时时强化安全意识。中心领导班子带头深入学习《2025年安全生产和消防工作考核巡查实施方案》等省、市及上级主管部门一系列安全生产重要文件精神，准确把握核心要求。依托全年44次周例会，中心领导班子围绕责任落实、风险管控、隐患排查闭环、应急值守等关键议题反复强调与持续叮嘱，确保上级指示精神不折不扣传导至各部门、各岗位，形成了“人人知责、人人尽责、时时警惕、处处防范”的常态化、全员化安全意识防线。
（2）创新体制机制，夯实安全工作基础。以承接经开区城市照明管理职能为契机，着力推动安全管理体系的系统性重构。一是强化组织保障，优化“三定”方案，组建了专职的安全管理部，实现了安全监管的专业化、集中化管理。二是完善制度框架，全面修订《安全管理制度》，系统构建了从领导责任到岗位职责、从风险预防到事故追责的完整制度链条，明确了分级检查、应急响应等标准化流程，推动安全管理向规范化、精细化迈进。
（3）聚焦风险防控，提升本质安全水平。坚持预防为主、综合治理，深入开展隐患排查治理。全年组织开展综合性安全大检查4次、车辆专项检查2次、网络专项检查2次、领导带队检查36次、常态化安全巡查12次，累计排查并建立台账管理隐患41项，均落实限期整改与闭环销号，实现了隐患的动态清零。在此坚实基础上，全年实现了照明施工“零事故”，有力保障了城市照明设施安全稳定运行。同时，通过举办全员消防培训、安全知识竞赛、岗位操作技能培训等多形式活动，有效提升了全员安全素养与应急处置能力，为持续安全发展筑牢了防线。
5、凝聚党建合力，强化治理成效。围绕城市照明事业发展大局，充分发挥党委领导核心、支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
（1）强化理论武装，筑牢组织基础。一是认真落实“第一议题”“三会一课”、组织生活会等制度，及时学习贯彻党的创新理论和重要指示精神，制定实施年度学习计划。二是深入贯彻中央八项规定精神，组织开展专题学习6次。通过集中领学、案例剖析等方式，引导干部职工准确把握其核心要义与实践要求。三是创新开展“党建赋能光明路，岳阳照明践使命”主题教育活动，结合“我的岗位我来说”微党课、“红色歌咏会”等活动，引导党员干部在一线岗位践行初心使命。四是完成第一届党委和纪委选举工作，中心党建开启新篇章。五是组织年轻干部参加上级部门举办的青年思享会、读书班、警示教育会等活动，开展年轻干部谈心谈话5人次，查摆并整改问题8个。
（2）持续正风肃纪，涵养清廉生态。集中组织观看《严正家风》《永远在路上》等警示教育片，开展纪法知识等各类警示教育6次，覆盖440人次；组织年轻干部赴市反腐倡廉警示教育基地学习。围绕违规吃喝问题开展专题谈心谈话88人次，实现全员覆盖。
（三）预算管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）及其他相关文件精神，中心成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。
1、预算及绩效管理
加强预算管理，从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到了资金预算有目标，确保单位预算资金支出效益。预算执行过程中严格落实岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）文件精神，坚持专款专用，压减一般性支出，我中心资金使用合规，无截留、挪用资金等情况。
2025年11月，按财政统一要求开展了预算执行监控工作，分析预算执行过程中的偏差，并制定相应的调控措施。2026年5月，组织相关部室对上年经费支出进行绩效自评工作，做到了预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控，增强了管理人员预算意识和绩效意识，进一步提升了预算资金使用效益。
2、费用支出管理情况
中心根据内部控制管理风险评估情况，进一步优化了相关管理制度和流程，使经济业务各环节风险得到有效控制。路灯维护管理各类费用支出严格审批程序，重大事项经班子会议集体决策，按照业务归口管理，授权审批的方式进行管理。费用支出坚持“先报再审后用”的原则，由业务部门提出申请，部门分管领导签署意见，确认维护数量和预算资金额度，经财务部初审后，报分管财务领导审批后实施，维修事项完工后进行验收、并进行结算评审。
3、资产管理情况
    中心结合单位工作特点，进一步优化了实物（材料）管理制度，加强实物管理，严格执行材料出入库管理制度，定期开展清查盘点工作。资产管理按照厉行节约、物尽其用的原则，采取统一建帐、统筹调配管理。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置资产由办公室统一调整，合理流转，最大限度发挥其使用效益。固定资产配置和处置，均按规定程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。
   4、政府采购管理情况
2025年度，绿色照明改造工程严格执行《中华人民共和国政府采购法》规定，采用公开招标或竞争性磋商方式进行了采购，其他采购限额以下的货物和服务采购项目均按湖南省财政厅印发的《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购［2019]27号）文件规定的标准和程序进行了采购。电子卖场关停后，中心依据《湖南省财政厅关于进一步规范小额零星采购活动的通知》（湘财购函〔2024〕17号），按照内控制度要求自行询价比价采购或委托第三方代理机构询价采购，严格落实“货比三家、择优选购”原则，做到了交易留痕、过程可溯、价格透明。
5、资金管理情况
中心专项资金管理严格按照岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）文件精神和中心财务管理制度执行，按照专款专用，分项核算进行管理，按照项目资金批准计划使用，不擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行审批流程，并通过预算一体化平台，将相关发票、合同、验收单、资金申请表上传存档，全程接受了财政部门的在线监管。
6、运行成本和管理效率
2025年，中心全年预算金额为5539.49万元（其中一般公共预算金额为4780.81万元、其他资金预算金额为758.68万元），实际支出金额为5539.49万元，其中基本支出1359.78万元、项目支出4179.71万元（含其他资金支出758.68万元），年度预算执行率为100%，单位履职和事业发展运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高。
（四）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面情况
2025年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“1224”年度工作目标，认真推进“六大城管”建设，坚持精细管理抓落实、科技赋能提质效、党建引领强队伍，城市照明各项工作高质量发展迈出坚实步伐。全年聚焦重大活动保障与民生需求，城市夜间形象和品质显著提升，为市民营造了安全、靓丽、温馨的夜间出行环境，增强了群众的幸福感和获得感。绿色低碳转型和智慧照明建设稳步推进，单位运行成本有效降低，中心城区路灯亮灯率、设施完好率始终达到98%以上，为夜间行车、行人提供了安全保障，得到了上级领导和广大市民的普遍赞誉。
（5） 评价结论
评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定评价指标和标准，结合绩效目标对岳阳市城市照明管理中心2025年资金支出情况进行了定量和定性分析，单位整体绩效评价最后得分为9.9分（具体评分见附件2），从绩效评价总体情况来看，单位资金支出规范，整体支出绩效良好，圆满完成了年初绩效目标，积极推动了城市照明管理事业高质量发展。
五、存在的问题及原因分析
（1） 照明运维经费矛盾凸显
去年10月中心接管经开区的73条道路照明设施，路灯数量增加5843盏，而2025年财政拨款较2024年大幅减少，形成运维成本刚性增长与资金供给逆向收缩的矛盾，经费缺口持续扩大。
（2） 部分照明设施老化严重
部分配电设备、线路和灯杆已远超设计使用年限。2025年因照明设施严重老化引发的低压线路故障百余起、高压配电室故障22起，及时发现并拆除存在安全隐患的老旧灯杆38基，设备老化问题频发。若不尽快更新升级，可能引发大面积熄灯或安全事故，需尽快启动对超期服役老旧照明设施的全面改造工作。
六、下一步改进措施
（1） 积极争取财政支持，优化资金配置
积极向上级部门汇报因接管新增的运维成本及设施老化现状，争取专项维护资金支持；内部优化支出结构，压减非刚性支出，优先保障安全运行和民生急需。
（2） 加快推进老旧设施更新改造
分年度、季度制定老旧照明设施改造计划，重点对超期服役的变压器、高压线路及灯杆进行系统性排查更换，消除安全隐患。
（3） 深化智慧照明与节能改造
2026年重点推进长江大道、通海路等主次干道LED节能灯具更换及智能控制系统升级，力争年底前基本完成中心城区管辖范围内绿色照明改造任务。全面推进单灯智能控制系统建设，确保城区主次干道单灯控制器安装使用率达到70%以上，实现精准控制、按需照明、节能降耗。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用、公开情况和其他需要说明的情况
我单位整体支出绩效自评结果将作为完善单位制度，改进资金管理的重要依据，同时，是单位内部工作考核的参考依据。单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价等信息均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整，无其他需要说明的情况。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
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附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	　62
	61
	100%　

	经费控制情况（万元）
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费
	31.21
	45.14
	45.14

	   1、公务用车购置和维护经费
	31.08
	45
	45

	       其中：公车购置
	0
	0
	0

	             公车运行维护
	31.08
	45
	45

	   2、出国经费
	0
	0
	0

	   3、公务接待
	0.13
	0.14
	0.14

	项目支出：
	4328.14
	4179.71
	4179.71

	1、业务工作经费
	0
	0
	0

	2、运行维护经费
	799.97
	990.71
	990.71

	3、市级专项资金
	3528.17
	3189
	3189

	(1)城区路灯大修经费
	35.00
	
	

	(2)亮化管理计量工作经费
	54.05
	
	

	(3)路灯及公用亮化设施维护费用
	1046.25
	2689
	2689

	(4)路灯及公用亮化设施运行电费
	1719.00
	
	

	(5)中心城区景观亮化大修专项经费
	197.81
	
	

	(6)全城临街楼宇亮化设施电费
	395.16
	500
	500

	(7)非税收入征管经费
	80.90
	
	

	公用经费
	111.21
	136.05
	136.05

	    其中：办公经费
	5.00
	5.00
	5.00

	          水费、电费、差旅费
	3.59
	1.83
	1.83

	          会议费、培训费
	0
	0
	0

	政府采购金额
	1190.98
	180.8
	180.8

	部门基本支出预算调整 
	0
	0
	0

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	　0
	　0
	　0
	　0
	　0
	　---

	厉行节约保障措施
	[bookmark: _GoBack] 以《党政机关厉行节约反对浪费条例》为根本遵循，强化预算刚性约束，坚持“无预算不支出”，严控三公经费和一般性支出。进一步完善单位财务管理制度和内控管理制度，费用支出按照"先报再审后用”的原则，加强重要岗位，关键环节管理。定期开展资产清查、盘点工作，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由综合部统一调整，合理流动，发挥其使用效益，降低单位运行成本。
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附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
	市级预算部门名称
	岳阳市城市照明管理中心　

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5539.489319
	5539.489319
	5539.489319
	10
	99%
	9.9

	
	按收入性质分：5539.489319
	按支出性质分：5539.489319

	
	          其中一般公共预算：4870.805387
	其中基本支出：1359.775911

	
	政府性基金拨款：0
	项目支出：4179.713508

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	

	
	其他资金：758.68
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1、不断提高维护管养水平和公共服务意识，保障城区主次干道路灯（26777盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；
2、美化、亮化城市，提升岳阳城市形象，方便市民夜间出行，保障夜间道路安全；
3、指导中心城区夜景亮化方案的设计，新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，协助城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收；
4、实施中心城区路灯节能改造，达到节约电力资源，建设生态绿色城市的目标。　　
	　  1、路灯维护管养水平和公共服务意识不断提高，保障了城区主次干道路灯（26777盏）及小街巷路灯（4229盏）和公用亮化设施（功率4008.26KW）正常运行；
2、加大了路灯及公用亮化设施的维护力度，美化、亮化了城市夜间环境，提升了岳阳城市形象，方便了市民夜间出行，保障夜间道路安全；
3、为中心城区夜景亮化方案的设计提出了建设性意见，完成了新建楼宇亮化方案审批及亮化单位用电量计量管理，并协助完成了城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收工作；
4、中心城区路灯节能改造工作有序推进，节约了电力资源，城市照明事业发展向着建设生态绿色城市的目标奋进。

	绩
效
指
标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	保障主次干道路灯正常运行
	　26777盏
	　26777盏
	3
	3
	　

	
	
	
	保障小街巷路灯正常运行
	4229盏
	4229盏
	3
	3
	

	
	
	
	保障亮化单位用电维护
	325家
	325家
	3
	3
	

	
	
	
	对城区老旧变压器183台、配电箱249个进行维护大修
	变压器183台、配电箱249个
	变压器183台、配电箱249个正常运行
	3
	3
	

	
	
	
	保障公用亮化设施正常运行
	公用亮化设施4008.26KW
	4008.26KW公用亮化设施正常运行
	3
	3
	　

	
	
	
	城区路灯景观亮化大修
	325处
	确保了325处景观照明正常运行
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	路灯及亮化设施完好率、亮灯率
	达96%以上
	均在98%以上
	3
	3
	　

	
	
	
	亮化用电计量率
	100%
	　100%
	3
	3
	　

	
	
	
	亮化绿色照明达标率
	　 80%
	　80%以上
	3
	3
	

	
	
	
	质量符合行业相关标准
	质量符合行业相关标准
	质量符合行业相关标准
	3
	3
	

	
	
	
	路灯节能控制及照明设施监控
	节能达到行业标准、照明监控设施安全、完整
	节能达到行业标准、照明监控设施安全、完整
	3
	3
	　

	
	
	时效指标
	按照计划完成本年度维护管理工作
	2025年12月31日前
	均如期完成
	　5
	　5
	　

	
	
	
	路灯故障排除时间
	及时有效处置
	均及时妥善解决
	　3
	　3
	　

	
	
	成本指标
	单位履职成本
	控制在预算金额内
	未超预算
	　5
	　5
	　

	
	
	
	对社会造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　2
	　2
	　

	
	
	
	对生态环境造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　2
	　2
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	本项目为公益项目，间接助力岳阳经济发展
	本项目为公益项目，间接助力岳阳经济发展
	本项目为公益项目，间接助力了岳阳经济发展
	　5
	　5
	　

	
	
	社会效
益指标
	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行
	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行
	保障了城区路灯及公共亮化设施的正常运行
	　5
	　5
	　

	
	
	
	保障夜间道路交通安全，增加市民夜间活动休闲空间。
	保障夜间道路交通安全，增加市民夜间活动休闲空间
	道路照明设施安全运行，增强了市民幸福感、获得感
	　5
	　5
	　

	
	
	生态效
益指标
	推动路灯节能改造
	推动路灯节能改造，建设生态绿色城市
	有序推进
	　5
	　4
	节能改造实施进度有待加快，下一步加大节能改造资金投入，尽快更换节能清洁能源灯具。

	
	
	可持续影响指标
	美化亮化城市
	提升岳阳城市形象
	有效提升
	　5
	　5
	　

	
	
	
	助力经济发展
	改善夜间环境，助力旅游业发展。　
	有效助力
	　5
	　5
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	市民满意率
	　96%以上
	　97%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	99
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附件3-1
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	路灯及公用亮化设施维护费和运行电费项目

	主管部门
	岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	岳阳市城市照明管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	2689
	2689
	2689
	　10
	99%
	　 9.9

	
	其中：当年财政拨款　
	2689
	2689
	2689
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	
	其他资金
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	维护管理城区主次干道路灯26777盏，小街巷路灯4229盏，维护管理公共景观亮化设施，全市公共亮化设施功率4008.36KW。保障路灯及公用亮化设施正常运行，全年主城区路灯设施平均运行时间7小时/日，全年公共亮化设施平均运行时间4.5小时/日，推动路灯节能改造，建设生态绿色城市。
	　对城区主次干道及小街巷路灯和公用亮化设施进行了及时维护，主城区路灯及公用亮化设施全年正常运行，路灯设施平均运行时间7小时/日，公共亮化设施平均运行时间4.5小时/日，路灯节能改造工作有序推进，为建设生态绿色城市奠定了基础。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	维护管理城区主次干道路灯
	26777盏
	26777盏
	4
	4
	　

	
	
	
	维护管理小街巷路灯
	4229盏
	4229盏
	4
	4
	

	
	
	
	维护管理公共景观亮化设施
	公共亮化设施功率4008.26KW
	公共亮化设施功率4008.26KW
	4
	4
	　

	
	
	质量指标
	路灯及公用亮化设施完好率
	98%以上
	99%以上
	6
	6
	　

	
	
	
	亮灯率
	路灯亮灯率达98%，景观亮化达96%
	均在98%以上
	6
	6
	　

	
	
	
	综合考评
	合格
	合格
	　5
	　5
	　

	
	
	时效指标
	按照计划和进度完成本年度维护管理工作
	2025年12月31日前
	均如期完成
	　5
	　5
	　

	
	
	
	平台反馈维护信息
	及时处置
	均及时完成
	　5
	　5
	　

	
	
	成本指标
	项目实施成本
	年度预算金额2689万元内
	未超预算
	　6
	　6
	　

	
	
	
	对社会造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　3
	　3
	　

	
	
	
	对生态环境造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　2
	2
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	及时维护，减少次生维护成本。
	有效控制维护成本
	维护成本得到有效控制
	　6
	　6
	本项目为公益项目，无直接经济收益。

	
	
	社会效
益指标
	城区路灯及公用亮化设施正常运行
	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行
	全年城区路灯及公用亮化设施正常运行
	　6
	　6
	　

	
	
	
	改善城市夜间出行环境
	改善城市夜间出行环境
	有效改善了城市夜间出行环境
	　6
	　6
	　

	
	
	生态效
益指标
	推动路灯节能改造
	推动路灯节能改造，节约能源，建设生态绿色城市。
	路灯节能改造工作有序推进
	　6
	　5
	节能灯具更新进程有待加快

	
	
	可持续影响指标
	间接助力岳阳经济发展，为建设全国文明城市奠定基础
	间接助力岳阳经济发展，为建设全国文明城市奠定基础
	有效助力了岳阳经济发展，为建设全国文明城市贡献了城管力量
	　6
	　6
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	　95%
	　96%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	99
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附件3-2
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	全城临街楼宇亮化设施电费项目

	主管部门
	岳阳市城市管理和综合执法局
	实施单位
	岳阳市城市照明管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　500
	　500
	　500
	　10
	99%
	　 9.9

	
	其中：当年财政拨款　
	　500
	　500
	　500
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　0
	　0
	　0
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　0
	　0
	　0
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	保障城区325栋临街楼宇、15处桥梁和公园 亮化设备设施的正常运行，提高市民的幸福感、安全感，提升城市整体形象，间接助力岳阳经济发展。
	城区325栋临街楼宇、15处桥梁和公园亮化设备设施正常运行，美化了城市夜间环境，增强了市民的幸福感、安全感，城市整体形象不断提升，间接助力了岳阳经济发展。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	临街楼宇亮化数量
	　325栋
	　325栋
	　7
	　7
	　

	
	
	
	人行天桥、立交桥、等亮化设施数量
	共15处（座）
	共15处（座）
	　7
	　7
	　

	
	
	质量指标
	亮化灯亮灯率
	98%
	98%以上
	　7
	　7
	

	
	
	
	亮化绿色照明达标率
	达80%以上
	达90%以上
	　7
	　7
	

	
	
	时效指标
	电费结算
	按季结算，年度内完成结算
	均按时完成
	　10
	　10
	

	
	
	成本指标
	经济成本指标
	控制在年度预算500万元之内
	未超预算
	　6
	　6
	　

	
	
	
	对社会造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　3
	　3
	　

	
	
	
	对生态环境造成负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	　3
	　3
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	间接助力岳阳经济发展
	助力岳阳经济发展
	有效助力
	　5
	　5
	公益项目

	
	
	社会效
益指标
	增强市民幸福感、安全感
	增强市民幸福感、安全感
	有效提升，社会效益良好
	　5
	　5
	　

	
	
	
	改善城市夜间出行
	改善市民夜间出行环境
	有效改善
	　5
	　5
	　

	
	
	生态效
益指标
	创造宜居城市环境
	增加市民夜间休闲空间
	城市夜间休闲空间不断改善
	5
	5
	

	
	
	
	间接助力生态环境改造
	推动亮化设施节能改造，建设绿色生态城市。
	亮化设施节能改造工作有序推进
	5
	4
	亮化设施节能改造工作进度有待加快，合理调配资金，加快节能改造。

	
	
	可持续影响指标
	夜景亮化提升城市整体形象，改善投资环境
	美化亮化城市，助力城市招商引资
	城市整体形象明显提升
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	　95%以上
	　97%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99
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